SMLOUVA O DÍLO ze dne 31. 10. 2019

U21 – UJEP Výstavba výukových prostor pro FUD

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210

Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 3

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:			44555601

DIČ:			CZ44555601

Bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu:			260112295/0300

Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský

(dále jen „Objednatel“)

a

- Studio Jelínek s.r.o.

Zastoupený: 		Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: 		Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 			03184986

DIČ: 			CZ03184986

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 34427 C

Bankovní spojení: 	Unicredit Bank

Číslo účtu: 		2111513633/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je investiční akce U21 – Výstavba výukových prostor pro FUD (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 3.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v projektové dokumentaci -  technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny popsané v technických listech změny (č. 01 až č. 11) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.

- Čl. 3.3 Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech: se mění, vypouští se znění milníků č. 6 a 7 a nahrazuje se tímto zněním

- Milník č. 6:  nejpozději do 31.5.2021

- Milník č. 7: nejpozději do  20.6. 2021

Ostatní ujednání tohoto článku smlouvy zůstávají nezměněna.

- Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

## 5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 			31 629 677,40 Kč bez DPH

Sazba DPH ve výši 		  6 642 232,25 Kč

Cena celkem 			38 271 909,65 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		31 629 677,40 Kč

Sazba DPH ve výši:						  6 642 232,25 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	38 271 909,65 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:		          0 Kč

Sazba DPH ve výši:							          0 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:		          0 Kč

- Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.3 Cena za zhotovení Stavby se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

5.3 Cena za zhotovení Stavby dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 			30 628 787,40 Kč bez DPH

Sazba DPH ve výši 		  6 422 045,35 Kč bez DPH

Cena celkem 			38 270 832,75 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		31 628 787,40 Kč

Sazba DPH ve výši:						  6 642 045,35 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	38 270 832,75 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:		          0 Kč

Sazba DPH ve výši:							          0 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:		          0 Kč

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 3 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 3, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Změna projektové dokumentace:

- Technický list změny č. 1

- Technický list změny č. 2

- Technický list změny č. 3

- Technický list změny č. 4

- Technický list změny č. 5

- Technický list změny č. 6

- Technický list změny č. 7

- Technický list změny č. 8

- Technický list změny č. 9

- Technický list změny č. 10

- Technický list změny č. 11

| V Ústí nad Labem dne ………….. | V Ústí nad Labem dne ………….. |
| --- | --- |
| …………………………………….. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. rektor | …………………………………….. Ing. Jan Jelínek Jednatel společnosti Studio Jelínek s.r.o. |