Dodatek č. 1 ke SMLOUVě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“)

| Ev. číslo Objednatele: 5320/VUV/3 | Ev. číslo Zhotovitele: SMLP-2021-027-000001 |
| --- | --- |

# 1	SMLUVNÍ STRANY

| Zhotovitel: | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce |
| --- | --- |
| Sídlo: | Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 |
| Zastoupení: | Ing. Tomáš Urban, ředitel |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | Mgr. Pavel Rosendorf |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Praha 6, č.ú. 32931061/0100 |
| IČ: | 00020711 |
| DIČ: | CZ00020711 |

| Objednatel: | ÚJV Řež, a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec Divize ENERGOPROJEKT PRAHA Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 |
| Registrace: | OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 |
| Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: | Ing. Petr Mach VO řízení zakázek Ing. Mgr. Zbyněk Savara VO Obchod a provoz |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: | Ing. Mgr. Zbyněk Savara Mgr. Lukáš John |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | Ing. Jiří Řibřid |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Praha 9 číslo účtu: 1137201/0100 |
| IČ: | 46356088 |
| DIČ: | CZ46356088 |

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvu o dílo ze dne 09.02.2021, kterým se mění níže uvedené ustanovení této smlouvy o dílo.

# 2	OBSAH DODATKU Č. 1,  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## 2.1	Obsah smlouvy

Článek   	1. 	Smluvní strany

Článek   	2.  	Obsah dodatku č. 1, základní údaje

Článek	3.	Předmět dodatku č. 1

Článek	4.	Termíny splnění díla

Článek	5.	Ostatní ujednání

2.2	Základní údaje

Název akce:  	Vypracování návrhu monitoringu povrchových a podzemních vod pro NJZ EDU a spolupráce při stanovení jeho rozsahu

Konečný zákazník - investor:  Elektrárna Dukovany II, a. s., IČ 04669207

# 3	PŘEDMĚT  DODATKU Č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava a doplnění termínů plnění díla a doplnění jednoho výstupu v rámci plnění díla.

- TermínY splnění díla

Text Článku 4 Termíny plnění se za nadpisem tohoto článku upravuje a nově zní:

„Draft č. 1 technické zprávy Zhotovitel zpracuje do 15. 03. 2021.

Draft č. 2 technické zprávy Zhotovitel zpracuje k projednání s Povodím Moravy, s. p. do 15.04.2021.

Čistopis technické zprávy Zhotovitel zpracuje do 15.05.2021.“

- Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena obsahem Dodatku, se nemění.

  - Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních každý s platností originálu, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (smlouvu k uveřejnění správci registru zašle Zhotovitel, přičemž bude postupovat ve smyslu ust. § 3 odst.2 písm. b) cit. zákona)

Za Zhotovitele: 					Za Objednatele:

V Praze dne:		   2021			            V Praze dne:              2021

__________________________			___________________________

Ing. Tomáš Urban					 Ing. Petr Mach

ředitel					                        VO řízení zakázek

___________________________

Ing. Mgr. Zbyněk Savara

VO Obchod a provoz

Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. Masaryka, v.v.i.                                             ÚJV Řež, a. s.