DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# č. NPÚ- 450/12907/2021, uzavřené dne 15.2.2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: ČNB pobočka Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Kroměříži

se sídlem: Sněmovní nám. 1, 767 01 - Kroměříž

zástupce pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 – Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

knesl kynčl architekti s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 47912481 DIČ: CZ47912481

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod spis. zn. Odd. C, vl. 10048

Bankovní spojení: xxxxxxxxx, a.s. č. účtu xxxxxxxxx

Jednající xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- Smluvní strany konstatují, že dne 15. 2. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracovat Studii „Žižkova kasárna – architektonické studie – přestavba objektu na adrese Hanácké nám. 476/1 Kroměříž“.

- Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dne 14. 4. 2021. Předložil objednateli návrh konceptu řešení včetně půdorysů, řezů a pohledů, které ovšem objednatel vyhodnotil jako příliš finančně náročné a tento koncept zhotoviteli neschválil.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na novém dokončení termínu díla.

- Smluvní strany mění čl. III Smlouvy o dílo odst. 1 takto:

  - Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla bez vad a nedodělků do 31.5.2021.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

| V Kroměříži, 26. 4. 2021 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík Ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži; V Brně dne 26. 4. 2021 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxx Jednatel knesl kynčl architekti s.r.o.. |  |
| --- | --- |