H

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha - pól růstu ČR

|  |  |
| --- | --- |
| PRA | HA |
| PRA | GUE |
| PRA | GA |
| PRA | G |

DODATEK Č.3

SMLOUVY O VÝVOJI NAVIGAČNÍHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU

uzavřený mezi

Nemocnice Na Františku

jako Objednatelem

a

CGI IT Czech Republic s.r.o.

jako Partnerem

Stránka 1 z 3

H

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha - pól růstu ČR

|  |  |
| --- | --- |
| PRA | HA |
| PRA | GUE |
| PRA | GA |
| PRA | G |

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O VÝVOJI NAVIGAČNÍHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU

uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(„občanský zákoník") a § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
z veřejných prostředků a změnách některých souvisejících zákonů („ZPW") mezi následujícími smluvními

stranami:

Nemocnice Na Františku

se sídlem:

IČO:

zastoupena:  
bankovní spojení:

Na Františku 847/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

00879444

...........​..........​..........

...................​........

(„Objednatel")

a

CGI IT Czech Republic s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

spisová značka v OR:  
zastoupena:  
bankovní spojení:

Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
62 41 23 88  
CZ 62412388

C 34304 vedená u rejstříkového soudu v Praze

I.....​.........​...............​..............​....................

................​............​......​...................​...........​...​....​.............................

(„Partner")

(každá strana samostatně jako „Smluvní strana", obě společně pak jako „Smluvní strany").

Preambule

Smluvní strany uzavřely v rámci projektu s názvem „Navigační a znalostní systém pro Nemocnici na  
Františku", který je spolufinancován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, registrační č.  
projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/15 024/0000457 (dále též jen „Projekt") dne 30.9.2019 smlouvu o vývoji  
navigačního a znalostního systému, dne 20.1.2020 byl smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne  
23.12.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále též jen „Smlouva").

1. Předmět dodatku

*\*

Objednatel podal opakovanou žádost o prodloužení Projektu, a to vzhledem k současnému stavu, kdy nelze  
zahájit Fázi 3 plnění Projektu. Tento objektivní stav vyvolaný epidemií SARS-COVID-19 nadále trvá. Žádost  
byla ze strany hl. m. Prahy schválena.

Stránka 2 z 3

■

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a Investiční fondy  
OP Praha - pól růstu ČR

|  |  |
| --- | --- |
| PRA | HA |
| PRA | GUE |
| PRA | GA |
| PRA | G |

Nadále trvá nemožnost vstupu členů realizačního týmu a zástupců dodavatelů do prostor nemocnice za  
účelem instalace prototypů a jejich následného otestování ve spolupráci s pacienty nemocnice a  
zdravotnickým personálem.

Datum ukončení realizace Projektu se zvýše uvedených důvodů posune do 31.12.2021, a to na základě  
příslušného dodatku uzavřeného mezi Objednatelem a Hlavním městem Praha jako Řídicím orgánem  
Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Smluvní strany potvrzují, že Fázi 3 bude možno zahájit až poté, co odpadnou výše uvedené překážky  
způsobené epidemií SARS-COVID-19, přičemž po odpadnutí překážek zašle Objednatel s dostatečným  
časovým předstihem, tj. nejméně 3 týdny předem, Partnerovi písemnou výzvu k zahájení plnění Fáze.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Harmonogram realizace (Příloha č. 3 Smlouvy) zůstává v platnosti a Fáze  
3 bude plněna ve 3 měsících nejpozději končící 31.12.2021.

1. Prohlášení stran

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek Smlouvy je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po  
jednom.

Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru  
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu („zákon o registru smluv").  
Uveřejnění zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění.

Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly a že byl uzavřen srozumitelně a určitě dle  
jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní  
jednání Smluvních stran svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují  
Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

28.4.2021

Za Objednatele:

..........

**......................​.....​..​...................**

..........​..........

............

..............

.......​.......​.......​........​.......​.......​.....  
​.......​.......​.......​......

V Praze dne

Za Partnera:

......​.........​...............​.............

