dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 212/KSÚS/2016 ze dne 14. 7. 2016

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

objednatel

název :			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

adresa: 			Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

# zastoupený:		Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČ: 			00066001

DIČ:			CZ00066001

zhotovitel

obchodní firma:		CR Project s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

sídlo: 			Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

# zastoupený:		Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 			270 86 135

DIČ:			CZ27086135

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

č.ú.: 			27-8117900287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Jan Horák, jednatel společnosti

kontakt:	j.horak@crproject.cz

+420 602 683 414

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jindřich Jirák, ředitel společnosti

kontakt:	j.jirak@crproject.cz

+420 606 631 185

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:		Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti

kontakt:	m.svehla@crproject.cz

+420 724 511 713

I.

úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 14. 7. 2016 na akci:

„II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky“

I.

předmět dodatku

- Na základě důvodové zprávy ze dne 31.1.2017, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění termíny plnění díla a proto dochází ke změně následujícího článku:

V článku 5. Termíny plnění se mění  odst. 5.1.,  který nyní zní následovně:

## Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Průzkumy a rozbory do 60-ti dnů od podpisu SOD

Dokumentace pro ÚR do 60-ti dnů od podpisu SOD

IČ pro získání ÚR do 4 měsíců od souhlasu nebo podpisu smlouvy o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku

Dokumentace pro Stavební povolení do 30-ti dnů od vydání ÚR

IČ pro získání SP do 3 měsíců od odevzdání DSP

PDPS a vypracování žádosti o dotaci do 14-ti dnů od vydání SP

ii.

závěrečná ustanovení

- Veškerá další ustanovení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 14. 7. 2016 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 31. 1. 2017

| V Mladé Boleslavi dne …………………. …………………………… Za zhotovitele Ing. Jan Horák, jednatel | V Praze dne ........................... …………………………… Za objednatele Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel |
| --- | --- |