Smlouva o dílo číslo  2 /2021

o dodávce a montáži ústředního vytápění, uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1  Objednatel        : STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, LIBEREC,

DVORSKÁ 447/29, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PSČ, sídlo        : 460 05 Liberec 5, Dvorská 447/29

zastoupený       : Ing. Zdeňkem Šlaichem, ředitelem školy

IČO                  : 00555053

DIČ                  : CZ00555053

bank.spojení     : Komerční banka a.s. Liberec, č.ú. 29239461/0100

1.2  Zhotovitel          : REMONT  s.r.o.

Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,oddíl C, vložka 1942

PSČ, sídlo        : 460 07 Liberec 9, Kubelíkova 74/16

zastoupený       : p. Pavlem Vitouškem, jednatelem

IČO                  : 44565631

DIČ                  : CZ44565631

bank.spojení     : Česká spořitelna a.s., Liberec, č.ú. 5034232339/0800

2. Účel smlouvy

# Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě

uvedeno.

3. Předmět smlouvy

Za předmět smlouvy se považuje výměna otopných těles vč. armatur  a úpravy přípojek

v objektu „SOŠ-GS Liberec, Dvorská 447/29“.

„Výměna otopných těles vč. armatur a úprava přípojek“

Specifikace je dána nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy.

4.  Doba plnění – smluvně dohodnuté termíny

4.1 Zhotovitel provede dílo v termínu od   19. 7. 2021 do 9. 8. 2021

4.2 Předání staveniště – 19. 7. 2021

4.3 Dokončení a předání –  9. 8. 2021

5.  Cena díla

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši  175 016,- Kč. Cena za

provedené dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek

stanovených v SOD. Tato cena je platná po celou dobu provádění díla.

5.2  Uváděné ceny dodávek a montáží se sjednávají bez daně z přidané hodnoty, která bude

účtována samostatnou položkou dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5.3  Vícepráce se na základě známého rozsahu díla nepředpokládají.Pouze změny oproti PD,

které zadá objednatel, provede zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku, kde

bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení

ceny a způsob úhrady.

6.  Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli, že ustanovují tyto své zástupce :

a/ ve věcech smluvních

Zástupce objednatele          :  Ing. Daniela Fišerová, tel. 482 424 365

Zástupce zhotovitele           :  Pavel Vitoušek, tel. 602 286 096

b/ ve věcech technických

Zástupce objednatele          :  David Půhoný, tel. 778 766 788

Zástupce zhotovitele           :   Roman Leksa ,  tel. 602 182 824

6.2  Zhotovitel bude provádět dílo podle předloženého a schváleného projektu v rozsahu

daném předmětem smlouvy.

6.3  Účastníci se dohodli,že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v

ČSN a požadavky ostatních obecně závazných právních předpisů.Objednatel má právo

provádět kontrolu jejich dodržování.

7.  Účtování a placení prací

7.1 Každá faktura bude psaná strojem, bude předána osobně, poštou, nebo emailem a bude

obsahovat,

případně jejími přílohami bude :

- název a adresu objednatele a zhotovitele

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele

- datum vystavení a datum splatnosti

- číslo smlouvy o dílo

- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem

- soupis provedených prací

  - Dílčí faktury, vystavené zhotovitelem za práce provedené a vzájemně odsouhlasené , se považují ve smyslu zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění za samostatné zdanitelné plnění.

7.3  Konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být předávací protokol s uvedením, že se

jedná o závěrečné dílčí plnění této smlouvy, vystaví zhotovitel do 14 dnů po odevzdání a převzetí dodávky. Případné vícepráce, nezahrnuté v ceně, budou fakturovány přímo samostatnou fakturou.

7.4 Lhůta pro splatnost faktur byla dohodnuta do 14 dnů po doručení.

8.  Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnost-

mi.

8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s pro-

váděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o be-

zpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a vyhlášky ČÚBP č.

324/1990, 110/1975 a 274/90.Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti

práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

8.4  K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel

nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím objednatele zápisem do stavebního deníku

s uvedením termínu této kontroly.Nevyzve-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je

povinen umožnit mu jejich dodatečnou kontrolu na jeho žádost a v tomto případě nese ná-

klady s tím spojené zhotovitel.Nedostaví-li se objednatel v uvedeném termínu, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci.Tím

však není dotčena výše uvedená povinnost zhotovitele.

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v

úplném znění zákona č.91/1995 Sb. a vyhlášky MV č.246/2001 o požární ochraně.Škody,

způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v

oblasti životního prostředí.

8.7  Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti vč. hrubého úklidu pra-

coviště. Tento úklid je zhotovitel povinen provádět již v průběhu jím prováděných prací.

Při nesplnění této povinnosti po výzvě do stavebního deníku provede úklid objednatel

následující den na náklady zhotovitele.Tato cena bude odečtena z ceny díla.

8.8  Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyho-

dnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro

řádné splnění této smlouvy.

9.  Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a

zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k

provádění prací.

9.2  Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele, nebo zabrání zhotovi-

teli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se pro-

dlužuje termín dokončení díla.Důvody přerušení prací musí být přesně specifikovány a

odsouhlaseny oběma stranami. Uvedené skutečnosti musí být uvedeny ve stavebním

deníku.

10.  Přejímací řízení

O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude

soupis případných vad a nedodělků.Ostatní reklamace vad v záruční době musí objedna-

tel uplatnit bez zbytečného odkladu, písemně, doporučeným dopisem u zhotovitele

11. Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 36 měsíců ode dne předání

celého díla. Na dodávky zařízení se poskytuje záruka dle předaných záručních listů.

12. Smluvní pokuty

12.1 Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení lhůty splat-

nosti příslušné platby.Smluvní strany vylučují působnost ustanovení § 369 obchodního

zákoníku.

# Zhotovitel uhradí objednateli pokutu ve výši 0,05% z nedokončené části díla za každý den nedodržení termínu dle čl. 4 smlouvy.

12.3 Pokud zhotovitel neodstraní do 15 dnů ode dne obdržení reklamačního dopisu

reklamované vady, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý den až do

odstranění vady.

12.4 Smluvní pokuty neomezují nároky na náhrady škod.

12.5 Škody a pokuty mohou být uplatněny zápočtem proti fakturaci.

13.   Další ujednání

13.1 Zhotovitel není oprávněn jednat ani vstupovat do vztahu s třetími osobami v náležitos-

tech této smlouvy.Při porušení tohoto ustanovení bude objednatel uplatňovat u zhoto-

vitele veškeré škody tímto vzniklé.Tyto škody je zhotovitel povinen objednateli uhra-

dit. Porušení tohoto ustanovení se považuje za hrubé porušení smlouvy.

13.2 V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatným změnám, které by měnily

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu smlouvy.

13.3  Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo

odstoupit od této smlouvy.Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny

minimálně v 10-ti denním předstihu.

13.4  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

13.5  Při předávacím řízení předmětu této smlouvy předá zhotovitel objednateli :

- záruční listy použitých materiálů a výrobků dle zákona č. 163/2002 Sb

a dle nařízení vlády ze dne 1. 9. 1997.

- protokol o provedení tlakových zkoušek a proplachu potrubí

- ostatní doklady, nezbytné pro kolaudaci

13.6  Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem splnění díla, jeho

protokolárním předáním a uhrazením smluvní ceny objednatelem.

14.    Všeobecná ustanovení

14.1  Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží

po jednom vyhotovení.

14.2  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně číslovanými dodatky, podepsanými

statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Liberci dne 23. 4. 2021

…………………………………….                              …………………………………….

Objednatel                                                                             Zhotovitel