INDIKATIVNÍ NABÍDKA PRO

Krajský úřad Plzeňského kraje

DATUM: 18.4. 2021

VERZE: 1.0

**Omezující podmínky pro zveřejnění a použití:**

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům společnosti, pro kterou je tato nabídka určena. Jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti BIM Consulting s.r.o. kopírován, předán či jinak zpřístupněn třetí fyzické nebo právnické osobě.

VYPRACOVAL: Tomáš Čermák

**OBSAH**

[1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2](#_Toc69895585)

[2. VSTUPY 3](#_Toc69895586)

[3. PŘEHLED ČINNOSTÍ 3](#_Toc69895587)

[3.1 Aktualizace BIM PROTOKOLU 3](#_Toc69895588)

[3.2 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTU EIR 3](#_Toc69895589)

[3.3 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTU PRE-BEP 3](#_Toc69895590)

[3.4 BIM MANAŽER PROJEKTU 3](#_Toc69895591)

[3.5 ŠKOLENÍ 3](#_Toc69895592)

[3.6 KONZULTACE 3](#_Toc69895593)

[4. PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI A SOUČINNOST 4](#_Toc69895594)

[5. VYMEZENÍ NABÍDKY 4](#_Toc69895595)

[6. CENOVÁ NABÍDKA 4](#_Toc69895596)

[7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4](#_Toc69895597)

[8. ZÁVĚR 4](#_Toc69895598)

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

|  |  |
| --- | --- |
| DODAVATEL:BIM Consulting s.r.o.Olšanská 2643/1a130 00 Praha 3 – ŽižkovIČO : 07254253DIČ : CZ07254253www.bimcon.cz | OBJEDNATEL:Krajský úřad Plzeňského krajeŠkroupova 18306 13 Plzeň IČO : 70890366www.plzensky-kraj.cz |

BIM Consulting s.r.o. vám předkládá následující přehled prací spolu s oceněním daných úkonů.

# VSTUPY

Záměrem Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) je využít konzultační služby k metodě BIM, které nebudou zacíleny přímo na projekty, ale budou využity v rámci rozvoje využití metody BIM v rámci KÚPK.

Vypracování nabídky a navrhované postupy se řídí dokumenty „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ (dále jen „Koncepce“) dle usnesení vlády č.682 ze dne 25.9.2017 a platnými normami v době podání nabídky (zejména ČSN EN ISO 19650).

# PŘEHLED ČINNOSTÍ

Náplň prací se dělí na tyto činnosti:

## Aktualizace BIM PROTOKOLU

Aktualizace BIM protokolu dle aktuálních potřeb KÚPK po celou dobu trvání služeb.

## VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTU EIR

Aktualizace dokumentu EIR dle aktuálních potřeb KÚPK po celou dobu trvání služeb.

## VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTU PRE-BEP

Aktualizace PRE-BEP dle aktuálních potřeb KÚPK po celou dobu trvání služeb.

## BIM MANAŽER PROJEKTU

Tato služba zajišťuje:

* Kontrola dodržování BEP
* Průběžná kontrola plnění informačních modelů (zvláště dle grafické a informační podrobnosti stanovené v BEP)
* Aktivní a konstruktivní účast na kontrolních dnech zaměřených na dodržování pravidel dle BEP a hledání konstruktivních řešení
* Odpovědnost ze strany investora za dodržování BIM principů na projektu
* Schvalování informačních modelů z hlediska požadavků BEP, datové struktury, datové integrity a správnosti dohodnutého řešení

## ŠKOLENÍ

Dodávka školení na míru po předchozí domluvě se zadavatelem. Témata jsou omezena na metodu BIM.

## KONZULTACE

Konzultace ohledně využití metody BIM v rámci KÚPK, které přímo nesouvisí s projektem. Tato služba může zahrnovat např.:

* konzultace pro výběr Společného datového prostředí (CDE)
* konzultace pro výběr systému pro správu a údržbu
* práce spojené s výběrem uchazeče na základě dodaných dokumentů (EIR a PRE-BEP)
* vypracování post-contract BEP (finální verze dokumentu po soutěži, která se přikládá k SoD)

# PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI A SOUČINNOST

* Dostupnost odpovídajících vstupních informací o záměrech investora využít metodu BIM v organizaci.
* Poskytnutí konzultace s pracovníky objednatele.
* Práce na dokumentech budou probíhat v prostorách firmy BIM Consulting.

# VYMEZENÍ NABÍDKY

Výše zmíněné práce jsou omezeny na celkovou hodinovou dotaci, kterou si zadavatel objednává. Využití hodin na jednotlivé úkony bude vždy předem dohodnuto s objednatelem.

Po vypršení hodin jsou všechny práce ukončeny.

# CENOVÁ NABÍDKA

Cena konzultací za **1 hod je 1500 Kč** bez DPH. Celkově je dodávka omezena na 220 hod, tj. **330 000,- Kč** bez DPH. Tyto hodiny je nutné vyčerpat do 1 kalendářního roku od akceptace objednávky.

Finální fakturace bude kalkulována dle reálně odpracovaných a odsouhlasených hodin.

Cena zahrnuje cestovné a ubytování.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na dodané služby bude vystavena faktura se splatností 14 dnů na základě potvrzeného výkazu práce. Faktura bude vystavena měsíčně.

# ZÁVĚR

Děkujeme za možnost předložit Vám tuto nabídku.

Tato nabídka je platná do 31.5.2021 bez dopadů do výše uvedených cen a termínů dodání.

Kontaktní osobou pro zodpovězení dotazů a poskytnutí dalších informací je:

**Václav Lín**

jednatel

vaclav.lin@bimcon.cz

+420 724 129 584

**Tomáš Čermák**

Senior konzultant

tomas.cermak@bimcon.cz

+420 731 605 815