ev.č. zhotovitele: 21/RS/20                                                                                                       ev.č. objednatele: B 0025/20

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „MVE Brantice – modernizace ŘS (č. st. 4317)“

uzavřené dne 1.12.2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel:				Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

a

Zhotovitel:				invelt - elektro s.r.o.

Sídlo:					Plzeň, U Školky 357/14, PSČ 32600

IČO/ DIČ				40522342 / CZ40522342

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 594

Z důvodu na straně objednatele se smluvní strany v souladu s ujednáním čl. IX. bodu 3. dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

čl.  III.   Termín plnění – mění se termín ukončení díla

Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:                	prosinec 2020

- Ukončení díla a předání objednateli:                	do 30.11.2021

Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č.1  nedotčená  zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

V Ostravě dne	22.4.2021					V  Plzni dne  27.4.2021

xxx								xxx

______________________________				__________________________		  Ing. Jiří Tkáč							xxx

generální ředitel

vz. Ing. Břetislav Tureček

první zástupce generálního ředitele