**Návrh výzvy (č.: CR05)**

V rámci tohoto změnového požadavku budou zpracovány požadavky, které jsou evidované v systému MC-Desk a jejich seznam a uvedením čísla tiketu, popisu, způsobu řešení a pracnosti, jsou uvedeny v příloze toho dokumentu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CR05** |  |  |  |
| **Popis Změnového požadavku** | **odhad (MD)** |  | **JIRA ID** |
| Příprava migrace do DC - vyplnění sizing tabulky | 0,4 |  | [UDR-IPR-168](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-168) |
| REST API - kontroly | 3,5 |  | [UDR-IPR-171](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-171) |
| Zabezpečení služby REST API | 0,3 |  | [UDR-IPR-172](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-172) |
| Rozšíření měřítkové sady mapy | 0,3 |  | [UDR-IPR-173](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-173) |
| Rozšířené vyhledávání - doplnění 'Místo vydání' | 2,0 |  | [UDR-IPR-174](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-174) |
| Doplnění pole 'Datum průzkumu' | 3,5 |  | [UDR-IPR-178](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-178) |
| Automatické vyplnění pole Eviduje/Referent | 1,0 |  | [UDR-IPR-179](https://podpora.marbes.cz/browse/UDR-IPR-179) |
| **součet** | 10,9 | 8000 | 87 500 Kč |

Projektové vedení 1,5 8000 12 000 Kč

**CEKEM 99 500 Kč**

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou 8000 Kč bez DPH. Celková cena za změnový požadavek činí 99.500,- Kč bez DPH. Termín akceptace: 31.05.2021

**Realizace požadavku:**

V Praze dne 28.04.2021

Za dodavatele

……………………………………………………………..

**S realizací tohoto změnového požadavku SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM**

V Praze dne …………………………..

Za zadavatele