|  |  |
| --- | --- |
| MestocbS | Město Strakonice |
| Městský úřad Strakonice |  |
| Odbor majetkový |  |
| Velké náměstí 2 |  |
| 386 01 Strakonice |  |
|  |  |
| Vyřizuje: | Dušan Kučera |
| Telefon: | 383700324 |
| E-mail: | dusan.kucera@mu-st.cz |
| Datum:  | 3. 5. 2021 |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Dodavatel:****Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**Nábřežní 90150 00 PrahaIČ: 47116901 , DIČ: CZ47116901 |

Objednací list

č. 50/21/7

 Předmět objednávky Množství Předpokl. cena Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technický dozor stavby na akci ,,Vodovod a VO - Hajská“ |  |  | 177 000,00 |

 **Celkem (bez DPH): 177 000,00 Kč**

**Popis objednávky**:

Specifikace prací Inženýrské činnosti - výkon stavebního dozoru investora

 Práce spojené s realizací stavby:

* Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům díla včetně protokolárního zápisu
* Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení
* Výkon technického dozoru
* Koordinace dodavatelů
* Spolupráce s pracovníky provádějící autorský dozor
* Bezodkladné informování investora stavby o všech závažných okolnostech týkající se realizace stavby
* Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
* Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými předpisy
* Kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku
* Kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů
* Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy
* Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy
* Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby
* Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžitě vyrozumět příkazce
* Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
* V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla
* Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného díla, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
* Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro zkušební provoz, kolaudační řízení, resp. ukončení díla
* Investorská příprava a zajištění předání díla a účast na něm
* Kontrola odstranění nedostatků díla, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich odstranění
* Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
* Předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti
* Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení

Termín dodání: zahájení 05/2021 - 09/2021 dokončení

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300 IČ: 00251810

 DIČ: CZ00251810

**Upozornění: Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.**

**Kopii objednávky vraťte s fakturou.**

Schválil: Ing. Jana Narovcová

 vedoucí odboru