SMLOUVA O PROVEDENÍ DÍLA

**Smluvní strany:**

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **Unifin - Klima s. r. o.** |
| Ulice a čp: | Panelová 1166 |
| PSČ a město: | 500 03 Hradec Králové |
| zastoupená: | Ing. Tomášem Jatšem |
| IČ/DIČ: | 25255479 / CZ25255479 |
| Číslo účtu: |  |
| Tel./e-mail: |  |

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno/název: | Střední škola profesní přípravy |
| Ulice a čp:  PSČ a město: | 17. listopadu 1212  Hradec Králové |
| IČ: | 62690400 |
| zastoupená: | PaedDr. Liborem Mojžíšem |
| Tel/e-mail: |  |

(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo

čl.1. - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka, instalace a zprovoznění klimatizace Sinclair v kancelářích č: 016, 017, 018, 019 v 1.NP a 145, 146, 147 ve 2.NP na základě nabídky ze dne 7.4.2021
2. Systém bude instalován v rodinném domě na adrese: SŠPP v Hradci Králové, 17. listopadu 1212, Hradec Králové.
3. Objednatel souhlasí s instalací zařízení dle nabídky
4. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla v termínech uvedených v článku 3 smlouvy o dílo. Objednavatel se zavazuje, že zhotoviteli za zhotovené dílo zaplatí cenu uvedenou v čl.2. této smlouvy.

čl.2. - Cenová ustanovení a platební podmínky

1. Cena díla je 327.011,00,-Kč bez DPH, tj, 395683,30,00,- Kč vč. 21% DPH.
2. Platba proběhne ve dvou splátkách. První platba ve výši 200.000,-Kč vč. DPH bude splatná do 7 dnů od podpisu smlouvy. Druhá platba ve výši 195.683,30,- Kč vč. DPH bude splatná do 7 dnů po uvedení klimatizace do provozu.

čl.3. - Termíny a předání.

1. Zhotovitel zahájí práce dle čl.1.1 této smlouvy nejpozději do 30.4.2021. Termín zahájení práce může být po vzájemné ústní dohodě posunut.
2. Zhotovitel dokončí práce včetně zkoušek funkčnosti a zprovoznění nejdéle do 21.5.2021.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při realizaci předmětného díla a zajistit zhotoviteli přístup do objektu a možnost složit a uskladnit materiál. Investor se zavazuje, že v době instalace jednotlivých zařízení bude objekt pojištěn.

čl.4. - Další ujednání a záruky

1. Zhotovitel se zavazuje při veškerých pracích postupovat s maximální možnou pečlivostí a se vzájemnou součinností podle požadavků investora.
2. Záruka na materiál se odvíjí od záruční doby poskytované výrobci a dodavateli konkrétního zboží a materiálu a je 24 měsíců, počínaje dnem předání. V případě pravidelných každoročních kontrol a servisu společností Unifin - Klima s.r.o. se záruční doba prodlužuje na 36 měsíců.
3. Záruka na práce zhotovitele je 36 měsíců od data předání díla zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel při zprovoznění systému zaškolí objednatelem určenou osobu.

čl.5. - Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a může být měněna pouze písemně po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Hradci Králové dne 20.4.2021