**OBCHODNÍ SMLOUVA**

**o implementaci a podpoře aplikačního programového vybavení systému**

**OKbase**

**Státní fond životního prostředí ČR**

Se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 00020729

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: xxx

Zastupuje: Ing. Petr Valdman, ředitel

(dále jen „Uživatel“)

a

**OKsystem a.s.**

Se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČ: 27373665

DIČ: CZ27373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: xxx

Zastupuje: Ing. Martin Procházka, předseda představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(společně pak „Smluvní strany“)

**uzavírají**

tuto

**OBCHODNÍ SMLOUVU**

**o implementaci a podpoře aplikačního programového vybavení systému**

**OKbase (dále jen „Smlouva“).**

# Úvodní ustanovení

1.1 Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 20326.

1.2 Uživatel prohlašuje, že je zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Dodavatel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními prostředky a vlastní všechny potřebné registrace k řádnému plnění Smlouvy.

1.4 Uživatel prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.5 Dodavatel poskytuje, na základě smlouvy č. 2393 (číslo sml. Dodavatele) / 7116/ENV/16 (číslo smlouvy Česká republika – Ministerstvo životního prostředí) uzavřené dne 2. února 2016 mezi Dodavatelem a Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Uživateli v souladu s § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) oprávnění k výkonu práva programové vybavení OKbase (v základní, implementované, aktualizované, upgradované verzi nebo updatované verzi) užít (licence na užití programového vybavení OKbase) pro vlastní vnitřní potřebu Uživatele. Licence se poskytuje bezplatně.

1.6 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace

Příloha č. 2 – Podpora programového vybavení OKbase

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby

Příloha č. 4 – Rámcový harmonogram projektu

# Předmět Smlouvy

* 1. Dodavatel se zavazuje, že poskytne Uživateli následující plnění (dále jen „předmět Smlouvy“):

2.1.1 Dodavatel zajistí implementaci programového vybavení OKbase a zaškolení vybraných osob Uživatele v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Implementační služby“). Dodavatel se zavazuje dodržet harmonogram plnění specifikovaný v Příloze č. 4 Smlouvy.

2.1.2 Dodavatel poskytne Uživateli služby údržby a podpory k programovému vybavení OKbase včetně potřebných aktualizací v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 2 Smlouvy. Začátkem poskytování služeb údržby a podpory je okamžik předání programového vybavení OKbase do rutinního provozu za řádně Dodavatelem zhotovené a Uživatelem převzaté Implementační služby (dále jen „akceptace Implementačních služeb“) dle Přílohy č. 4 Smlouvy (dokončení etapy č. 3).

* 1. Uživatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za plnění poskytnuté podle Smlouvy ceny uvedené v Přílohách č. 1 a č. 2 Smlouvy.

# Cena a platební podmínky

3.1 Cena za jednotlivé implementační služby dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1.1 je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy a je splatná na základě faktur vystavených Dodavatelem po uskutečnění dílčího plnění, a to dle uskutečněných etap uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy. Přílohou  ke každé faktuře bude oboustranně podepsaný akceptační protokol.

3.2 Cena za služby údržby a podpory systému OKbase dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1.2 je splatná Uživatelem ve čtvrtletních platbách na základě faktur zaslaných Dodavatelem vždy do 10 pracovních dní po konci předchozího čtvrtletního období poskytování služeb údržby a podpory systému OKbase. Platba za služby údržby a podpory systému OKbase v prvním čtvrtletí rutinního provozu a za období před ukončením doby trvání Smlouvy bude proporcionálně upravena v závislosti na počtu dní rutinního provozu. Cena za služby údržby a podpory systému OKbase je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

3.3 Platba za cestovné mimo území Prahy uskutečněné nad rámec Implementačních služeb dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude fakturována dle sazby a podmínek uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy v rámci provedených dílčích implementačních služeb. Výše cestovného bude uvedena a odsouhlasena v akceptačních nebo předávacích protokolech.

3.4 Veškeré ceny podle Smlouvy jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou fixní po celou dobu trvání Smlouvy. Veškeré ceny podle Smlouvy jsou uvedeny v českých korunách.

3.5 Ke všem cenám podle Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3.6 Všechny ceny dle Smlouvy jsou splatné na základě faktur vystavených Dodavatelem – daňových dokladů, jejichž splatnost činí třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Uživateli, není-li dohodnuto jinak. V případě prodlení s placením kterékoli faktury je Dodavatel oprávněn účtovat Uživateli úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení v souladu s platnou legislativou.

3.7 Služby požadované nad rámec služeb uvedených v příloze č. 1, příloze č. 2, čl. 3 a v Implementační analýze budou předmětem samostatného smluvního ujednání stran a budou prováděny v hodinové sazbě 1 250 Kč bez DPH.

# Doba plnění

4.1 Práce na implementačních službách dle předmětu smlouvy budou započaty okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy.

4.2 Implementační služby budou ukončeny dle Rámcového harmonogramu projektu, který je Přílohou č. 4 Smlouvy. Úspěšným ukončením Implementačních služeb se rozumí uvedení systému OKbase dle požadavků Uživatele do rutinního provozu dle čl. 7. Postup implementace a harmonogram realizace, odst. 7.9.

# Práva a povinnosti Dodavatele

5.1 Dodavatel se zavazuje, že veškeré informace, které jakýmkoliv způsobem získá o Uživateli, jeho zaměstnancích či jiných složkách jeho organizace při provádění činností podle Smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, bude považovat za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“).

5.2 Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Uživatele nezveřejní žádné důvěrné informace, ani je neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit osobám jiným, ani zaměstnancům Ministerstva životního prostředí ČR jakožto přímého správce Uživatele, než jsou osoby zaměstnané nebo najaté Dodavatelem pro realizaci předmětu Smlouvy. Poskytování důvěrných informací těmto osobám musí být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy a tyto osoby musí být Dodavatelem zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Dodavatel dle Smlouvy. V případě porušení povinností na straně Dodavatele vyplývajících z tohoto článku bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 200 000 Kč za každý případ porušení.

5.3 Dodavatel prohlašuje, že programové vybavení OKbase má charakter zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a bylo vytvořeno výlučně zaměstnanci Dodavatele v rámci plnění jejich povinností vyplývajících z pracovního poměru k Dodavateli, popř. bylo vytvořeno na objednávku. Dodavatel je tudíž oprávněn svým jménem a na svůj účet vykonávat majetková autorská práva k programovému vybavení OKbase a udělovat třetím osobám oprávnění užít programové vybavení OKbase (licenci) v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem, tedy i v rozsahu a způsoby podle Smlouvy.

5.4 Dodavatel má právo uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních Uživatelů v rozsahu název společnosti Uživatele, oficiální logo Uživatele a na základě písemného potvrzení také kontaktní údaje kontaktní osoby pro případ osobní referenční návštěvy.

5.5 Ustanovení tohoto článku neztrácejí platnost ani po skončení účinnosti Smlouvy.

# Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že řádné a včasné poskytnutí předmětu Smlouvy závisí i na jeho včasné součinnosti s Dodavatelem. Za tím účelem se Uživatel zavazuje zajistit Dodavateli při dodávce předmětu Smlouvy potřebnou součinnost a zajistit pro Dodavatele odpovídající podmínky nutné pro dodání předmětu Smlouvy.

6.2 Uživatel se zavazuje zabezpečit předané programové vybavení OKbase před neoprávněným přístupem nebo manipulací třetími stranami, které mohou mít za následek jeho užití v jiné organizaci (subjektu) bez souhlasu Dodavatele, popřípadě jiný nedovolený zásah do autorských práv Dodavatele.

6.3 Bez souhlasu Dodavatele není Uživatel oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do programového vybavení OKbase, provádět jeho změny nebo úpravy ani jej užívat jinak než v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a uživatelskou a administrátorskou dokumentací.

6.4 Ustanovení odst. 6.2 a 6.3 neztrácejí platnost ani po skončení účinnosti Smlouvy.

6.5 Uživatel se dále zavazuje v rámci součinnosti:

6.5.1 k zajištění klíčových pracovníků Uživatele pro dostačující pokrytí všech oblastí pro realizaci předmětu plnění, kteří se budou podílet na projektu, a to především pro testování, převzetí (akceptační řízení);

6.5.2 k zajištění prostor pro pracovní schůzky, prezentace a školení v místě prací na zhotovení předmětu Smlouvy včetně potřebného vybavení. Zajištění přístupu pracovníkům Dodavatele na určená pracoviště Uživatele po dobu poskytování plnění a do všech prostor, které souvisí s poskytováním plnění v pracovní době Po-Pá 8:30-17:00 hod. Na tuto dobu také Uživatel zajistí podmínky, které umožní provedení dohodnutých prací;

6.5.3 k rozšíření času pro práce na poskytování plnění i na dobu o sobotách, nedělích i státních svátcích na vyžádání na základě vzájemné dohody mezi Uživatelem a Dodavatelem;

6.5.4 k zajištění potřebných podkladů a informací souvisejících s realizací předmětu smlouvy do 3 pracovních dní po jejich písemném vyžádání, nebude-li dohodnuto jinak;

6.5.5 k zabezpečení možnosti omezeného vzdáleného přístupu v rozsahu nutném pro provedení předmětu Smlouvy Dodavatele do systému Uživatele po dobu poskytování;

6.5.6 zajištění adekvátní součinnosti ze strany dodavatelů informačních systémů, na které se budou realizovat služby integrace s programovým vybavením OKbase,

6.5.7 zajištění adekvátní redefinice technického požadavku při řešení odstranění vady v případě:

- kdy bude Uživatelem vyžadováno adekvátní náhradní řešení a

- Dodavatel doporučí přijatelné řešení a/nebo návod na obejití vady (workaround) a písemně vyzve Uživatele k redefinici požadavku.

# Postup implementace a harmonogram realizace

7.1 Implementační služby budou realizovány v souladu s časovým harmonogramem realizace, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy a bude dále upřesněn formou dílčích milníků v rámci realizace Implementační analýzy. Realizace Implementační analýzy proběhne v rámci Implementačních služeb dle odst. 4.1.

7.2 Součástí dokumentu Implementační analýza bude Cílový koncept, tj. finální specifikace nastavení a podmínek provozu systému, které budou odpovídat požadavkům Uživatele na nastavení a podmínky provozu systému.

7.3 Po odsouhlasení Implementační analýzy Uživatelem se dokument Implementační analýza stane součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

7.4 V případě, že Uživatel ve lhůtě 10 kalendářní dní ode dne předložení neschválí dokument Implementační analýza, je povinen ve stejné lhůtě písemně sdělit Dodavateli své výhrady k dokumentu, které musí být náležitě zdůvodněny. Smluvní strany následně výhrady Uživatele k Implementační analýze projednají a dohodnou další postup.

7.5 V případě, že Uživatel Dodavatelem předloženou Implementační analýzu neschválí ani nesdělí své výhrady ve smyslu předchozí věty, potom se pro účely Smlouvy považuje dokument Implementační analýza za Uživatelem schválený, a to marným uplynutím lhůty 10 kalendářních dnů ode dne předložení Implementační analýzy Uživateli ke schválení.

7.6 Dojde-li během procesu schvalování dokumentu Implementační analýza k časovému prodlení více než 10 kalendářních dní ode dne 30. 9. 2016 z důvodu způsobených na straně Uživatele, posunou se termíny uvedené v odst. 4.1 a 4.2 o počet kalendářních dní, které tvoří toto časové prodlení (tj. nad rámec 10 kalendářních dní ode dne 30. 9. 2016).

7.7 Nedojde-li ke shodě a Uživatel Implementační analýzu neschválí, má Dodavatel právo na úhradu 50% ceny uvedené v příloze č. 1 za vypracování Implementační analýzy.

7.8 V případě bezproblémového duplicitního provozu systému, tj. v případě, že v rámci duplicitního provozu nebudou zjištěny žádné vady a nastavení a provoz systému budou odpovídat dle čl. 7.2, uzavřou smluvní strany akceptaci Implementačních služeb s tím, že tímto okamžikem se považují Implementační služby za řádně Dodavatelem zhotovené a Uživatelem převzaté a systém se uvádí do rutinního provozu.

# Funkčnost systému a záruční podmínky

8.1 Dodavatel garantuje funkčnost předmětu Smlouvy, který odpovídá akceptovanému Cílovému konceptu dle čl. 7, odst. 7.2 po dobu platnosti Smlouvy podle podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 Podpora programového vybavení OKbase vyjma případů porušení povinností Uživatele dle čl. 6.

8.2 Plnění předmětu Smlouvy má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům a specifikacím uvedeným ve Smlouvě včetně jejích příloh a platným právním předpisům.

8.3 Případné vady předmětu smlouvy po akceptaci Implementačních služeb bude Dodavatel odstraňovat prostřednictvím služeb technické podpory dle podmínek uvedených v příloze č. 2.

8.4 Uživatel je povinen oznámit vady předmětu smlouvy Dodavateli bez zbytečného odkladu postupem a formou popsanými v Příloze č. 2 Smlouvy.

8.5 Dodavatel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím informací předaných mu Uživatelem, pokud Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost nebo nesprávnost těchto informací nemohl zjistit.

8.6 Vady předmětu smlouvy, které vzniknou z důvodů výhradně ležících na straně Uživatele, odstraní Dodavatel v přiměřené či Smluvními stranami sjednané lhůtě na náklady Uživatele.

8.7 V případě ukončení rutinního provozu systému a vyžádání provozních dat systému ze strany Uživatele bude tento požadavek řešen dle odst. 3.7 Smlouvy.

# Náhrada škody

9.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Uživatel je tak povinen zejména předejít ztrátě dat pravidelným zálohováním veškerých dat. Systém připraví ve stanoveném intervalu soubory k archivaci. Archivaci zajistí Uživatel.

9.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného písemného zadání, které obdržela od druhé strany, nemohla-li s přihlédnutím ke své odbornosti chybné zadání zjistit.

9.3 Dodavatel je povinen zaplatit Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % bez DPH z ceny Implementačních služeb uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy v bodech 1.1 až 1.6 za každý započatý den prodlení ode dne akceptace Implementačních služeb sjednaného v Příloze č. 4 Smlouvy.

9.4 Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněnými zásahy do programového vybavení OKbase ze strany Uživatele nebo třetích osob, popř. jeho užíváním jinak než dle odst. 6.3 Smlouvy.

9.5 Obě smluvní strany se shodují v tom, že celková odpovědnost Dodavatele za nároky vzniklé nedodržením Smlouvy nebo jinak s ní související se řídí občanským zákoníkem.

# Trvání a ukončení Smlouvy

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a uzavírá se na dobu 4 let.

10.2 Uživatel může vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv po jejím podpisu bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou, přičemž výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

10.3 Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností pokud:

10.3.1 Pokud se ujištění Dodavatele uvedené v odst. 5.3. Smlouvy ukáže jako nepravdivé nebo pokud Dodavatel poruší povinnost zachovávat důvěrnost informací dle odst. 5.2. Smlouvy nikoliv zcela zanedbatelným způsobem.

10.3.2 Práva třetích osob přes opatření učiněná Dodavatelem a přes součinnost Uživatele řádně poskytnutou k těmto opatřením znemožňují Uživateli užití programového vybavení OKbase nebo jeho běžné užívání podstatně omezují či znesnadňují.

10.3.3 Je Dodavatel v prodlení s předáváním plnění ve stanovených termínech dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy nebo je v prodlení se zapracováním změn příslušných právních předpisů do programového vybavení OKbase nebo s odstraněním řádně nahlášených chyb systému OKbase znemožňujících Uživateli užití programového vybavení OKbase nebo jeho běžné užívání podstatně omezující po dobu delší než 30 dnů.

10.3.4 Dodavatel bude zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, popř. Dodavatel nezveřejní v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle vystavovaných faktur Dodavatele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plnění. V případech uvedených v tomto odstavci je Uživatel oprávněn též postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tak rozhodne. O takovém postupu je však Uživatel povinen Dodavatele bezodkladně informovat.

10.3.5 Nebude-li odsouhlasena Implementační analýza ve smyslu odst. 7.7 Smlouvy.

10.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností pokud:

10.4.1 Je Uživatel v prodlení s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené nejméně desetidenní lhůtě od doručení písemného upozornění Dodavatele na možnost odstoupení od Smlouvy.

10.4.2 Uživatel podstatným způsobem porušuje autorské právo ve vztahu k předmětu Smlouvy a neustane ani v přiměřené nejméně desetidenní lhůtě od doručení písemného upozornění Dodavatele na možnost odstoupení od Smlouvy.

10.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení musí být dáno písemně a doručeno doporučenou poštou na adresu sídla dotčené smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku ke dni odeslání odstoupení. Odstoupení má účinky ex tunc.

# Jiná ujednání

11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje kontaktní osoby, které zastupují zájmy příslušné smluvní strany, přijímají požadovaná rozhodnutí nebo zajišťují bezodkladné přijetí příslušných opatření a starají se o dobrou spolupráci mezi smluvními stranami. Kontaktní osoby a kontaktní adresy a telefonní/faxová čísla jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy. Kontaktní osoby, pokud nejsou statutárním orgánem dotčené smluvní strany ani nejsou řádně zplnomocněny písemnou plnou mocí, však nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem měnit či doplňovat tuto Smlouvu, zejména uzavírat jakékoliv písemné dodatky či jiné dohody měnící či doplňující tuto Smlouvu včetně jejích příloh.

11.2 Každé oznámení poskytnuté jednou smluvní stranou druhé smluvní straně podle Smlouvy bude druhé smluvní straně zasláno písemně, popřípadě elektronickou poštou nebo faxem a následně písemně potvrzeno odesílatelem oznámení. Oznámení je účinné v případě jeho písemné formy jeho doručením, v případě elektronické či faxové formy doručením písemného potvrzení.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi kontaktními osobami Dodavatele a Uživatele bude vedena v českém jazyce. Rovněž veškeré projektové a zadávací dokumenty budou koncipovány v českém jazyce.

# Závěrečná ustanovení

12.1 Veškeré změny a dodatky Smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. K dohodám smluvních stran, které mění či doplňují tuto Smlouvu, a které nemají písemnou podobu, se nepřihlíží. Písemná forma platí i pro zrušení Smlouvy.

12.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.3 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.4 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

12.5 Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky Smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek Smlouvy, Smlouva tedy nebyla uzavřena adhezním způsobem.

12.6 Na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) a §1796 občanského zákoníku (lichva).

12.7 Právní vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, jakož i ustanoveními dalších obecně závazných právních předpisů.

12.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž ke každému stejnopisu jsou pevně připojeny shora specifikované Přílohy č. 1, 2, 3 a 4. Dodavatel obdrží jeden stejnopis Smlouvy, Uživatel obdrží dva stejnopisy Smlouvy.

 V Praze dne V Praze dne

Uživatel: Dodavatel:

 Státní fond životního prostředí ČR OKsystem a.s.

 Ing. Petr Valdman Ing. Vítězslav Ciml

 ředitel Člen představenstva

# Příloha č. 1 Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace

|  |  |
| --- | --- |
| Implementační služby | Cena bez DPH |
| * 1. Instalace prostředí OKbase
1. instalace OKbase
2. implementace SSO, SSL, autentizace přes LDAP,
3. povyšování verzí v duplicitním provozu.
 | 15 000 Kč |
| * 1. Zpracování Implementační analýzy:
1. Vypracování Cílové konceptu - Popis nástrojů a funkcionality systému pokrývající požadavky Uživatele na systém
2. Návrh časového harmonogramu a doporučení provozu systému
 | 45 000 Kč |
| * 1. Nastavení modulu Personalistika
1. projektové řízení,
2. základní personalistika, hodnocení zaměstnanců, rejstřík státních zaměstnanců, vzdělávání, systemizace, nábor,
3. tvorba uživatelských sestav, tvorba Word šablon,
4. realizace importu dat ze současného systému IN-SY-CO,
5. příprava dokumentace o nastavení systému a doporučené postupy.
 | 127 500 Kč |
| * 1. Nastavení modulu Mzdy a platy
1. projektové řízení,
2. realizace importu dat ze současného systému IN-SY-CO,
3. základní nastavení platového modulu, konfigurace platebních médií, účetních výstupů, penzij. pojištění,
4. konfigurace účetních výstupů na straně EIS JASU,
5. tvorba uživatelských sestav, tvorba Word šablon,
6. podpora a úpravy nastavení při duplicitním provozu,
7. účast na mzdových uzávěrkách,
8. podpora při první rutinní uzávěrce,
9. příprava dokumentace o nastavení systému a doporučené postupy.
 | 152 500 Kč |
| * 1. Nastavení modulu Docházka
1. projektové řízení,
2. realizace importu dat ze současného systému IN-SY-CO,
3. základní nastavení modulu, import sald (náhradní volna, mimořádná volna),
4. tvorba uživatelských sestav, tvorba Word šablon,
5. podpora a úpravy nastavení při duplicitním provozu,
6. podpora v rutinním provozu (+ účast na uzávěrce),
7. příprava dokumentace o nastavení systému a doporučené postupy,
8. nastavení komunikace s docházkovými terminály.
 | 110 000 Kč |
| * 1. Školení na místě určeném Uživatelem na území hlavního města Prahy
1. školení správce aplikace,
2. školení uživatelské sestavy, word šablony,
3. školení uživatelů personálního modulu:
4. základní personalistika, hodnocení, rejstřík státních zaměstnanců, vzdělávání, systemizace, nábor, školení vedoucích (hodnocení / nábor více běhů),
5. školení mzdové účetní,
6. školení správce docházkového modulu,
7. školení vedoucích zaměstnanců – docházkový modul a terminál.
 | 110 000 Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cestovné mimo Prahu při plnění povinností vyplývajících z poskytování implementačních služeb a poskytování služeb údržby a podpory |  1 km | 11 Kč |

# Příloha č. 2 Podpora programového vybavení OKbase

# Výklad pojmů

*Výpadek systému*

Výpadek, který znemožní používání celého systému, nebo jeho základních funkcí s tím, že neexistuje ihned použitelné náhradní řešení a systém je neprovozuschopný.

*Ztráta základní funkce*

Některá z předem vybraných klíčových funkcionalit pro Uživatele není v provozu nebo nefunguje správně. Za klíčové funkcionality se považují zejména všechny funkcionality, které brání uzavření docházky a předání podkladů mzdové účtárně pro výpočet mezd zaměstnanců Uživatele.

*Dílčí omezení provozu*

Takové omezení, které nebrání běžnému chodu systému.

*Méně závažná funkční porucha*

Dílčí omezení některých méně významných funkcionalit systému.

*Požadavek na službu*

Požadavek, který si vyžádá práci zaměstnance Dodavatele.

*Požadavek na úpravu funkce*

Požadavek, který si vyžádá práci programátora společnosti Dodavatele.

*Vada způsobená Uživatelem*

Vada, která byla způsobena neodborným zásahem Uživatele

# Podmínky pro poskytování podpory programového vybavení OKbase

Pro řádné poskytování údržby a podpory programového vybavení OKbase ze strany Dodavatele musí být splněny základní podmínky:

1. Uživatel bude spravovat programové vybavení OKbase v souladu s předanou dokumentací.
2. Uživatel zabezpečí vzdálený přístup k programovému vybavení OKbase, v případě potřeby i mimo běžnou pracovní dobu Uživatele, vždy pro konkrétní případ na žádost Dodavatele.
3. Uživatel poskytne Dodavateli na své náklady potřebnou podporu při poskytování služeb, zejména součinnost svých vedoucích zaměstnanců.
4. Uživatel zajistí pracovníkům Dodavatele pracoviště pro řádné poskytnutí služeb, pokud bude poskytování služeb probíhat v prostorách Uživatele.
5. O veškerých činnostech, které budou Uživatelem prováděny na HW a SW vybavení počítačů a které mohou ovlivnit funkčnost programového vybavení OKbase, bude Dodavatel předem informován.

# Rozsah poskytované podpory

Dodavatel se zavazuje v rámci poskytované údržby a podpory programového vybavení OKbase k zajišťování komplexní funkčnosti systému OKbase jak z hlediska programového vybavení, tak poskytování plné podpory při změnách systému OKbase v rámci přijatých legislativních změn, odstraňování ohlášených vad a/nebo chyb způsobených systémem OKbase.

Součástí poskytované podpory jsou též služby:

**3.1 Hotline**

Služba hotline pro technickou podporu provozu OKbase je poskytována Uživateli prostřednictvím emailové adresy hotline.okbase@oksystem.cz. V naléhavých případech je hotline poskytována v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin také na telefonním čísle 236 072 290.

**3.2 Dodávka nových verzí**

Aktuální verze programového vybavení OKbase dle českých legislativních změn a dle dalšího vývoje systému budou k dispozici Uživateli na uživatelských stránkách Dodavatele volně ke stažení po celou dobu trvání Smlouvy v části týkající se poskytování služby údržby a podpory za podmínky zaplacení ceny podle čl. 3 bodu 3.2 Smlouvy. Legislativní změny podle českých právních předpisů budou zohledněny pokud možno neprodleně, nejpozději však tak, aby byl Uživatel schopen korektně zpracovat aktuální výplatní období. Upozornění na aktualizace bude zasíláno Uživateli s dostatečným předstihem emailem oprávněným osobám na jejich níže uvedené e-mailové adresy. Dodavatel poskytne popis provedených změn obsažených v aktualizaci, včetně případných změn systémového prostředí.

**3.3 Prošetření a náprava ohlášených vad a chyb (dále společně jen „chyb“)**

Uživatel systému bude komunikovat při hlášení chyb prostřednictvím tzv. oprávněných osob. Hlášení chyb a požadavků na služby nebo úpravy SW bude Uživatel předávat dle stanovených pravidel prostřednictvím formuláře „Požadavek“ – viz dále.

Hlášení chyby je platné pouze v případě, že bylo provedeno předepsaným způsobem oprávněnou osobou. Pro tuto zakázku se počítá s max. 7 oprávněnými osobami ze strany Uživatele. Uživatel může kdykoliv změnit oprávněné osoby, přičemž takovou změnu musí Dodavateli písemně oznámit.

Seznam oprávněných osob:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba** | **Telefon** | **E-mail** |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |

**3.4 Připravenost k úpravám OKbase**

Dodavatel prohlašuje, že disponuje týmem kvalifikovaných programátorů, kteří se budou podílet na dovývoji nebo úpravě funkcionality OKbase dle požadavků Uživatele, a to na základě oběma stranami schválených požadavků na dovývoj OKbase.

# Postup pro hlášení chyb

4.1 Oprávněná osoba nahlásí chybu prostřednictvím řádně vyplněného formuláře „Požadavek“ (viz vzor), který odešle na e-mailovou adresu hotline.okbase@oksystem.cz.

4.2 Dodavatel potvrdí přijetí „Požadavku“ e-mailem nejpozději následující den.

4.3 Dodavatel zahájí řešení nahlášených chyb v rozsahu výpadku systému a ztráty základní funkce nejpozději v následující pracovní den po přijetí „Požadavku". Dodavatel zajistí odstranění nahlášené chyby nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí „Požadavku“, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak, ledaže se jedná o chybu způsobenou Uživatelem nebo Třetí stranou či jinou osobou na straně Uživatele. Chyby v rozsahu dílčího omezení provozu a méně závažné funkční poruchy budou odstraněny v objektivně technologicky možném termínu odsouhlaseném oběma smluvními stranami za podmínek Smlouvy.

4.4 Dodavatel po vyřešení chyby podá e-mailem zprávu oprávněné osobě Uživatele, která chybu nahlásila. V odůvodněných případech se nápravou chyby rozumí na přechodnou dobu, do doby odstranění chyb, i návod k jejímu obejití.

4.5 V případě osobní návštěvy při řešení chyby pracovník Dodavatele předloží oprávněné osobě Uživatele k podpisu protokol o provedené práci, který bude mimo jiné obsahovat popis vykonaných prací, a identifikaci příčiny provozní poruchy ve smyslu rozlišení vady programového vybavení OKbase a vady způsobené Uživatelem a/nebo Třetími stranami či jinou osobou na straně Uživatele.  Náklady na cestovné do místa pracoviště Uživatele dle odst. 5.7 budou účtovány v případě zjištěné vady způsobené Uživatelem a/nebo Třetími stranami či jinou osobou na straně Uživatele.

# Cena za služby údržby a podpory

|  |  |
| --- | --- |
| **Roční podpora**  | **Cena v Kč bez DPH** |
| Okbase služby údržby a podpory | **198 000 Kč** |

# Postup při poskytování dalších služeb nad rámec služeb údržby a podpory

6.1 Oprávněná osoba pošle na e-mailovou adresu hotline.okbase@oksystem.cz formulář „Požadavek“, který bude mj. obsahovat požadovanou specifikaci dodávky a požadovaný termín realizace.

6.2 Dodavatel potvrdí přijetí „Požadavku“ e-mailem nejpozději následující pracovní den.

6.3 Dodavatel bez zbytečného odkladu vypracuje a odešle oprávněné osobě nabídku, která bude mimo jiné obsahovat: specifikaci dodávky, cenu, platební podmínky a termíny plnění.

6.4 V případě akceptace nabídky Uživatel zašle písemnou objednávku.

6.5 Dodavatel připraví a předá řešení, resp. poskytne objednanou službu.

6.6 Splnění požadavku potvrdí Uživatel podpisem na předávacím protokolu, resp. výkazu práce.

6.7 Ceník prací v případě požadavku na další služby:

Níže uvedené ceny jsou jednotkové ceny za člověkohodinu práce specialisty společnosti OKsystem. Celková cena za další služby nad rámec služeb údržby a podpory bude stanovena na základě objemu prováděných prací zaměstnancem společnosti OKsystem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Jednotka** | **Jednotková cena Kč bez DPH** |
| Konzultant | člověkohodina | 1 250 |
| Analytik | člověkohodina | 1 250 |
| Programátor | člověkohodina | 1 250 |
| Školitel | člověkohodina | 1 250 |
| Technik  | člověkohodina | 1 250 |
| Vedoucí projektu | člověkohodina | 1 250 |
| Cestovné mimo Prahu (Brno) | km | 11 |

# Formulář „Požadavek“

(Formulář zašlete na e-mail: hotline.okbase@oksystem.cz)

|  |
| --- |
| Klient – organizace: |
|  |  |
| Software: |
| **OKbase** | **Modul:**OKbaseSystémový [ ]  Docházka [ ]  Mzdy a platy [ ]  Personalistika [ ]  Sestavy a přehledy [ ]   |
|  |
|  |
| Kategorie chyby: | Požadovaný termín: |
| **1** výpadek systému, ztráta základní funkce**2** dílčí omezení provozu, méně závažná funkční porucha**S** požadavek na službu**P** požadavek na úpravu funkce |  |  |
| Datum: | Žadatel / oprávněná osoba: |
|  | Jméno, příjmení, telefon, mail |

# Příloha č. 3 Kontaktní osoby

|  |
| --- |
| **Za Uživatele** |
| Jméno a příjmení |  xxx |
| Telefon/GSM | xxx |
| E-mail | xxx |
| Jméno a příjmení | xxx |
| Telefon/GSM | xxx |
| E-mail | xxx |
| **Za Dodavatele** |
| Jméno a příjmení | xxx |
| Telefon/GSM | xxx |
| E-mail | xxx |
| Jméno a příjmení | xxx |
| Telefon/GSM | xxx |
| E-mail | xxx |

# Příloha č. 4 Rámcový harmonogram projektu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Etapa** | **Odkaz na implementační služby v Příloze č. 1 Smlouvy** | **Výstupy etapy** | **Termíny / Milníky** | **Cena** |
| **0** | **Implementační analýza** | 1.2.a1.2.b | Projektové schůzky, vyplnění dotazníků, vytvoření Cílového konceptu, aktualizace harmonogramu | Zahájení po podpisu Smlouvy, doba trvání 5 týdnů |  |
| **1** | **Akceptace Implementační analýzy** |  | Oboustranná písemná akceptace implementační analýzy | **30. 9. 2016** | **45 000 Kč** |
| **2** | **Realizace** |  |  | **31. 12. 2016** |  |
| 2.1 | Instalace OKbase | 1.1.a | Instalace a dodání licencí OKbase |  |  |
| 2.2 | Implementace OKbase | 1.1.b, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d,1.4.b, 1.4.c,1.4.d, 1.5.b, 1.5.c, 1.5.h,1.6.a, 1.6.b,1.6.c, 1.6.d,1.6.e, 1.6.f, | Konfigurace systému, migrace dat, seznámení s obsluhou atd., školení vybraných uživatelů |  |  |
| 2.3 | Duplicitní provoz | 1.1.c1.4.e, 1.4.f, 1.4.g1.5.d, 1.5.e1.6.g | Ověření funkcionality systému, dohled konzultantů, sběr požadavků a připomínek, odstraňování chyb,předání do  duplicitního provozu |  |  |
| 2.4 | Vyhodnocení duplicitního provozu OKbase | 1.3.e1.4.i1.5.g | Systém připravený pro předání do rutinního provozu  |  |  |
| **3** | **Akceptace Implementačních služeb OKbase** | 1.4.h1.5.f | Přechod do rutinního provozu | **15. 2. 2017** |  **515 000 Kč** |

**\* Služby projektového řízení označené v Příloze č. 1 Smlouvy jako 1.3.a, 1.4.a. a 1.5.a budou poskytovány kontinuálně po celou dobu realizace Implementačních služeb.**