S M L O U V A O D Í LO

**Uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)**

**Čl. I.**

## Smluvní strany

1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

 Sídlo: Šířava 482/21, 750 02 Přerov I - Město

 Zastoupen:

 - ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

 - ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva, VTN

 IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

 Bankovní spojení: KB Přerov

 Číslo účtu: 2307831/0100

 Telefon: 581 299 111

 E-mail: sekretariat@vakpr.cz

 *(dále jen „objednatel“)*

**2. Zhotovitel**: Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o.

 Místo podnikání/sídlo: Holická 1173/49a , Olomouc -Hodolany

 Zastoupen:

 - ve věcech smluvních: Vladimír Dostál

 - ve věcech technických: ing. Bumbala Jaromír

 IČ: 268 49 054

 DIČ: CZ26849054

 Bankovní spojení: KB Hranice n.M

 Číslo účtu: 35-9511620237/0100

 Telefon: 602775128

 E-mail: info@zemniprace-dostal.cz

 Zapsaný …… KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28307

 *(dále jen „zhotovitel“)*

**Čl. II.**

## Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

**Čl. III.**

***Předmět smlouvy***

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **„Troubky – odbahnění nádrže**“

Místo plnění: k.ú. Troubky

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí realizaci výše uvedené práce v rozsahu předložené cenové nabídky ze dne 23.2.2021

1. Dílo bude provedeno:
	* za podmínek uvedených v této smlouvě
	* dle zadání zakázky, podle kterého byla zpracována nabídka
	* dle platných předpisů, obecně platných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla
2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

**Čl. IV.**

***Doba plnění***

1. Zhotovitel je povinen splnit svůj závazek z této smlouvy takto:

- termín předání a převzetí staveniště:

- termín zahájení prací:

- termín dokončení a předání díla:

**Čl. V.**

***Cena díla***

1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
2. **Cena celkem bez DPH: 375.000 ,-- Kč**

**DPH 21 %: 78.750 ,-- Kč**

**Cena celkem vč. DPH: 453.750 ,-- Kč**

1. Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Cena za provedení díla je cena dohodnutá smluvními stranami, jako cena pevná a konečná.

**Čl. VI.**

***Platební podmínky***

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel po dokončení díla vystaví konečnou fakturu.
3. Doručení faktur se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím pošty. Součástí faktury bude soupis prací potvrzený zástupcem objednatele.
4. Faktury musí mít náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
5. Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení objednateli.

**Čl. VII.**

***Staveniště***

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
2. Pracoviště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto po dobu plnění uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

**Čl. VIII.**

***Provádění díla***

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel může svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy postoupit třetí osobě pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Při předání díla pak objednateli předá seznam subdodavatelů.
2. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce v prostoru pracoviště a zabezpečení vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude dodržena ustanovení zákona č. 309/2006., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na pracovišti. Oprávněné osoby, které mají přístup na pracoviště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané pracoviště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen, při provádění prací v ochranném pásmu vodního zdroje, provést opatření, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních vod.
4. Dílo bude ukončeno dnem jeho písemného předání bez vad a nedodělků objednateli.

**Čl. IX.**

***Předání a převzetí díla***

1. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a i objednatel povinni sepsat protokol o, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

**Čl. X.**

***Smluvní pokuty, úrok z prodlení***

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny ukončení a předání díla, sjednané touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla ve výši 5.000,- Kčza každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen platit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**Čl. XI.**

***Stavební deník***

1. O průběhu prací vede zhotovitel pracovní deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele. nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.
2. Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí pracoviště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

**Čl. XII.**

***Zánik smlouvy***

1. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemně. Výpovědí smlouva zaniká. Výpověď smlouvy nabývá účinnosti v den následující po jejím doručení dotčené smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu jestliže:
3. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 7 dní,

b) zhotovitel provádí dílo nekvalitně a v rozporu se smlouvou,

c) bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení zhotoviteli.

1. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu okamžitě jestliže:
2. objednatel znemožní provádění díla před jeho dokončením na dobu delší než 7dní,
3. bude ve vztahu k objednateli zahájeno insolvenční řízení.
4. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 344 až 351 a § 548 odst. 2 obchodního zákoníku.

**Čl. XIII.**

***Závěrečná ujednání***

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č.1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2021

V Troubkách dne

**…………………………….. …………………………………**

 -objednatel- -zhotovitel- Ing. Miroslav Dundálek, ředitel Vladimír Dostál - jednatel