[image: image1.png]


[image: image1.png]   

SMLOUVA O DÍLO č. 300820/03
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále v textu jen jako „smlouva“)
AKCE:
Oprava systému měření a regulace výměníkových stanic FN Brno v areálu  Bohunice.
1. Smluvní strany

Zhotovitel

PC energo, s.r.o., Údolní 47, 602 00 Brno
 

Zastoupený:

XXXXX – jednatel společnosti



XXXXX – jednatel společnosti

IČO:


28263430
DIČ:


CZ28263430
Bankovní spojení:
ČSOB Brno, Joštova 5
č. účtu:


218550144/0300
zapsán v OR:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57131
Objednatel 
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zastoupený:

XXXXX, ředitel
IČO:


65269705
DIČ:


CZ65269705
Bankovní spojení:         ČNB 71234-621/710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
Statutární zástupci se dohodli, že případné změny charakteru statutu, změny statutárních orgánů a změny bankovního spojení obou smluvních stran budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí stávajícího statutárního orgánu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně dodatek této smlouvy.

2. Předmět plnění smlouvy (dílo)
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravě systému měření a regulace dálkového řízení výměníkových stanic v areálu FN Brno Bohunice, objekty L, CH, H, N, včetně opětovného zprovoznění dálkového řízení těchto stanic z Centrálního velínu, a to dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). 
2.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí profesionála, dle platných norem ČSN, závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy a tak, aby objednatel mohl po provedení díla řádně užívat zařízení výměníkových stanic specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy, tato zařízení dálkově řídit a nastavovat jejich provozní hodnoty.
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení těchto prací má potřebná oprávnění.

2.4 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít a zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy za splnění dalších smluvních podmínek zaplatit.

2.5 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pokud dojde při realizaci díla na základě výše uvedených podmínek k vícepracím resp. méněpracím, bude o hodnotu těchto víceprací povýšena resp. ponížena cena díla.

2.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

3. Cena díla

3.1 Smluvní strany na základě nabídky zhotovitele sjednávají celkovou cenu za provedení díla, která činí:

Cena bez DPH 431.000,-Kč

Cena s DPH (21%) 521.510,-Kč

3.2 Celková cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně nákladů na dodávky materiálu nezbytného pro provedení díla, jakož i náklady na úkony spojené s řádným předáním díla.

3.3 Součastí ceny za provedení díla jsou i náklady spojené s předávacími zkouškami, dále s uvedením díla do provozu, ubytováním, stravným a dopravou pracovníků, náklady na dodavatelskou dokumentaci a náklady spojené s veškerými poplatky a úroky vyplývajícími z finančních garancí poskytnutých objednateli za dílo.

3.4 Cena může být navýšena resp. ponížena oproti nabídkovým cenám pouze v případě změny zadání ze strany objednatele. Kalkulaci navýšení resp. ponížení ceny provede zhotovitel na základě aktuálních ceníkových cen dodavatelů s navýšením 5%, včetně montážních prací..

3.5 Bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004 Sb.
4. Doba a termíny zhotovení díla

4.1 Práce budou zhotovitelem provedeny v těchto termínech:

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 14 pracovních dnů od výzvy objednatele. 
Termín dokončení díla: dle harmonogramu.
4.2
Zhotovitel do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy zpracuje a objednateli předloží písemný harmonogram postupu provádění prací tak, aby byla zajištěna činnost plného provozu výměníkových stanic a zařízení uvedených v příloze č. 2 této smlouvy po celou dobu provádění díla. Dílčí termíny a termín dokončení celého díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Termín dokončení celého díla nesmí být v harmonogramu později než 30 dnů od zahájení provádění díla. Harmonogram podléhá písemné akceptaci objednatele.
4.3 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 kalendářních dnů po termínu, ve kterém mu vznikla podle této smlouvy povinnost zahájit provádění díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou a zhotovitel je oprávněn přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení na realizaci díla přesunuto od dohodnutého termínu zahájení realizace díla v této smlouvě uvedeného. 

4.4 Případné změny v harmonogramu, v postupu prací nebo v termínu dokončení díla budou předmětem dodatku této smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve. Splatnost faktury je 60 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel doručí fakturu objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena cena za provedení díla, označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou a její přílohou musí být kopie předávacího protokolu. Pokud faktura nesplňuje kteroukoli náležitost sjednanou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Pokud bude faktura v režimu PDP, je nutno na této faktuře uvést kód předmětu plnění.
5.2 Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

5.3 V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

5.4 Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku (tj. relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit cenu plnění za splněný. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
6. Předání staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli všechna dotčená pracoviště ve stavu způsobilém pro provedení díla.

6.2 O předání dotčených pracovišť učiní objednatel zápis. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním pracoviště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení realizace díla.

7.
Provádění díla

7.1 Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost.

7.2 Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla jeho zaviněním, vlastníkům dotčených nemovitostí nebo i jiným osobám, které mohou být prováděním díla dotčeny.

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak i finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Záruka na dílo

8.1
Záruční doba činí na montáž, montážní materiál a programové vybavení 48 měsíců, která začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

8.3 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

9. Další ujednání

9.1
Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

9.2
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

9.3
Práva a povinosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

10. Smluvní sankce

10.1
Objednatel se v případě prodlení s úhradou ceny za provedení díla zavazuje uhradit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
10.2  V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli povinnosti dle harmonogramu, včetně povinnosti řádně a včas provést dílo, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den takového prodlení.
10.3 Poruší-li některá smluvní strana povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,  Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti.

10.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním informací dle odst. 11.4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení.

10.5
Takto sjednané majetkové sankce si hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislost škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10.6 
Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

11. Ochrana informací

6.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:
a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou poskytující stranou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“);
b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, zejména osoby jednající z jejich pověření, získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

6.2 Za Důvěrné informace se vždy považují:

a) veškeré osobní údaje;

b) informace, které jako důvěrné smluvní strana výslovně označí;

c) veškeré informace související se zabezpečením Důvěrných informací;

d) veškeré informace související s provozem a zabezpečením zdravotnických prostředků, přístrojů, počítačových programů a dalších systémů zpracovávajících informace, zejména Důvěrné informace; a

e) veškeré informace související s provozem a zabezpečením počítačových sítí a informační a komunikační infrastruktury Objednatele.

6.3 Smluvní strana, která přijala Důvěrné informace nebo které byly Důvěrné informace z jakéhokoli důvodu zpřístupněny, je povinna s odbornou péčí zachovávat jejich důvěrnost a k ochraně jejich důvěrnosti vyvíjet alespoň takové úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. 

6.4 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich Důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě, nezveřejní ani je neužije v rozporu s účelem této smlouvy, a to ani pro svůj vlastní prospěch. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují zaměstnanci objednatele. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují ani osoby, které jsou zhotovitelem pověřeny k poskytování plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je však povinen tyto osoby zavázat k mlčenlivosti, zajišťování bezpečnosti informací a ochraně osobních údajů ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako je k tomu sám zavázán podle této smlouvy. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatele povinen objednateli písemně prokázat existenci právního vztahu se třetí osobou splňujícího podmínky věty předchozí, a to do 10 pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy.

6.5 Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně podílejí nebo budou podílet na plnění této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost a chránit Důvěrné informace podle této smlouvy a právních předpisů. 

6.6 V případě, že se strana této smlouvy dozvěděla, že došlo k narušení bezpečnosti Důvěrných informací druhé strany nebo je bezpečnost Důvěrných informací druhé strany vážně ohrožena, je povinna o takové skutečnosti druhou stranu bez zbytečného odkladu písemně uvědomit a přijmout veškerá smysluplná opatření na ochranu takových Důvěrných informací.

6.7 Žádným ustanovením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12. Závěrečná ustanovení

6.8 Ve smluvních vztazích, které nejsou upraveny nabídkou zhotovitele nebo smlouvou o dílo, se obě smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a souvisejícími zákony a předpisy.

6.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

6.10 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6.11 Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle.
6.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2.

6.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Brně dne: …………………..



V Brně dne: ……………………

	.....................................

FN Brno
XXXXX, ředitel

	.....................................

Zhotovitel – PC energo, s.r.o.
XXXXX
Jednatel společnosti


PAGE  
6

