Smlouva o dílo – Oprava výtahu

| Číslo smlouvy: 1/2021 |  |
| --- | --- |

- OBJEDNATEL

Národní technická knihovna

Technická 2710/6

160 80  Praha 6

IČ:		61387142

DIČ:		CZ61387142

Bankovní spojení:	Česká národní banka

č. účtu:	8032031/0710

zastoupeno: Ing Martin Svoboda

ředitel

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:   Ing Jaroslav Bambous

dále jen „Objednatel“

- ZHOTOVITEL

# Schindler CZ a.s.

# Walterovo náměstí 329/3

# 158 00 Praha 5

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 9174

IČ		27127010

DIČ:		CZ 27127010

Bankovní spojení:	CSOB, a.s.

č. účtu:		900476493/0300

tel.:		257 293 156

fax:		257 293 285

zastoupen:		Oprávněni k podpisu Smlouvy o dílo (na základě plné moci ):

Tomáš Stočes – manažer servisu Praha

Monika Hošnová – vedoucí odd. admin. podpory NI/MOD ČR & SR

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

Pavel Měšťák – oblastní vedoucí servisu

dále jen „Zhotovitel“

3.	místo plnění smlouvy

3.1	Práce uvedené v příloze Technická specifikace zakázky budou provedeny na adrese:

Technická 2710/6

4.	předmět smlouvy o dílo

4.1	Zhotovitel se zavazuje provést opravu 7 ks výtahů viz. přílohy – NABÍDKA NA OPRAVU

4.2	Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. Rozšíření opravy o zjištěné další vady - vícepráce v průběhu zakázky, které svojí povahou ohrožují bezpečnost provozu výtahového zařízení, a následné eventuelní zvýšení ceny může být provedeno pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

5. 	Sjednaná doba plnění smlouvy

| 5.1 | Zahájení prací do: duben-květen 2021 |  | Dle data dodání potřebného materiálu od smluvních dodavatelů zhotovitele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Předání díla do: |  | 4 týdnů po zahájení prací |  |

6.	Cena, platební podmínky, sankce

6.1	V souladu se Zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ( dále bod 9. – Uplatnění sazby DPH) je celková cena předmětu této smlouvy

smluvní a pevná.

Cena celkem:  269 180,- Kč bez DPH

6.2	Výše celkové ceny s DPH se upraví o případnou změnu v sazbě DPH. Sazba DPH je uvedena dle prohlášení Objednatele v čl. 6.10 Smlouvy. Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

  - Podkladem pro vyúčtování víceprací je Objednatelem prokazatelně potvrzená objednávka nebo dodatek smlouvy podle čl. 4.2 smlouvy

6.4	Pokud dojde z důvodu na straně Objednatele k nedodržení smluvního závazku nebo jeho části (napr. k přerušení prací na výrobě či montáži), má Zhotovitel také právo na náhradu.

6.5	Zdrží-li se zahájení montáže či dojde-li k jejímu přerušení z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo žádat o nové stanovení doby montáže. Při zdržení, které by přesáhlo 8 týdnů, má Zhotovitel právo na úhradu vícenákladů a navýšení dohodnuté ceny o příslušnou inflaci.

6.6	Zhotovitel je oprávněn účtovat a Objednatel je povinen včas zaplatit ze sjednané ceny procentní platby:

| po podpisu smlouvy na základě zálohové faktury Úhrada této faktury je podmínkou pro zahájení opravy | 0 % ceny bez DPH tj. | 0,- | Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| po předání výtahu Objednateli na základě konečné faktury | 100 % ceny bez DPH tj. | 269 180,- | Kč bez DPH |

* Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů od data doručení

6.7	Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, a to od prvního dne prodlení.

6.8	Smluvní pokutu ve výši  0,05% z ceny díla ( bez DPH ) za každý den prodlení, max. však  5% z ceny bez DPH, je povinen zaplatit Zhotovitel při nesplnění sjednané doby montáže.

6.9	Právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ztratí ta smluvní strana, která k prodlení druhé smluvní strany porušením některého ze svých závazků z této smlouvy přispěla.

6.10		Objednatel prohlašuje, že předmět plnění sjednaný výše není určen pro stavbu pro bydlení a nesplňuje tak dle zák. č. 261 / 2007 Sb. podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH. Dále Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.

7.	Splnění smlouvy, přejímka a záruka

7.1	Předmět smlouvy je splněn úspěšným provedením zkoušky po opravě. O provedené zkoušce a předání výtahu se provede zápis do Knihy odborných prohlídek výtahu.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla ve smyslu ust. §  2113 a násl. NOZ. Záruční doba činí :

- 24 měsíců na materiál a montáž v rozsahu díla (dle Technické Specifikace Zakázky).

  - Opravy provedené v průběhu záruční doby tuto dobu neprodlužují, pokud oprava záruční vady nevyřadila výtah z provozu na dobu delší než jeden pracovní den.

  - Vady zjištěné a reklamované v záruční době Zhotovitel odstraní dle svého rozhodnutí opravou v místě plnění či ve výrobním závodě nebo výměnou vadného dílu v co možná nejkratší době.

7.5	Vyměněné součásti a příslušenství díla v rámci záruční opravy přecházejí zpět do vlastnictví Zhotovitele.

7.6	Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení, na škody v důsledku vandalismu, nedodržení provozních předpisů (např. mazání) a poklesu budov, vyšší moci a jiných důvodů, za které není Zhotovitel odpovědný.

7.7	Záruka zaniká, jestliže Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele sám učiní nebo nechá učinit třetí osobou změny nebo opravy na zařízení.

7.8	Smluvní strany odpovídají za škody způsobené druhé smluvní straně či třetí osobě v rozsahu a za podmínek stanovených NOZ. Strany se dohodly na limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše 250 000 000,- v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu. Jiné nároky, zvláště v souvislosti s přerušením provozu a ušlým ziskem, jsou vyloučeny.

7.9	Zhotovitel dále neručí za škody, které vznikly proto, že Objednatel uvedl výtah do provozu ještě před zkouškou a předáním.

8.	SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1	Obě smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky či protinároky kdykoliv vzniklé podle této smlouvy se vylučují ze zákonné možnosti jednostranného zápočtu. Stejně tak se z možnosti zápočtů  vůči pohledávkám z této smlouvy vylučují pohledávky z jiných právních vztahů obou smluvních stran či pohledávky některou ze smluvních stran převzaté. Každá smluvní strana bude udržovat veškeré záležitosti týkající se této dohody za důvěrné. Tato povinnost zůstává v platnosti po přiměřenou dobu po uplynutí nebo ukončení této dohody, a to nejméně jeden rok.

8.2	Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k regeneraci předmětu díla existujícího výtahu, jenž je předmětem této smlouvy o dílo, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a Objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely.

Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi zařízení

8.3	Návrhem smlouvy je Zhotovitel vázán 40 dnů od odeslání návrhu Objednateli.

8.4	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom výtisku pro každou smluvní stranu. Pro vznik smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu včetně příloh. Změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem.

  - Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1:    Všeobecné dodací podmínky

Příloha č. 2:    Dispozice Objednatele - zvláštní ujednání

Příloha č. 3:    NABÍDKA NA OPRAVU 7x

Příloha č. 4:    Pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 5:    Plná moc

Příloha č. 6:    Plná moc

|  | V | Praze | Dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zhotovitel 	                         Objednatel

| Schindler CZ a.s. Monika Hošnová Vedoucí odd. administrativní podpory Tomáš Stočes Manažer servisu Praha |  | Národní technická knihovna Ing Martin Svoboda ředitel organizace ---------------------------------------- ---------------------------------------- |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 1/2021

Všeobecné dodací podmínky k smlouvě o dílo -  oprava výtahu

1. 	Zhotovitel zaručuje provedení všech smluvních prací dle přílohy Nabídka na opravu - potvrzených Objednatelem v této smlouvě.

2. 	Veškeré zařízení je dodáváno v nevratných obalech. Dopravu zajišťuje Zhotovitel.

3. 	Demontované součásti a materiál včetně nevratných obalů jsou majetkem Objednatele.

4. 	Sjednaná doba plnění obsahuje časové termíny podstatné pro průběh zakázky. Termín plnění je v týdnech a počíná následujícím týdnem po obdržení potvrzené smlouvy.

Práce mohou probíhat od prvého dne sjednaného období. Zhotovitel je oprávněn plnit dříve, k dřívější demontáži výtahu však musí mít souhlas Objednavatele.

5. 	Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a to zejména:

- určit pověřenou osobu pro jednání a převzetí díla - musí být uvedena ve smlouvě, nebo se vykázat plnou mocí.

- umožnit přístup do objektu a celému zařízení opravovaného výtahu

- umožnit a zajistit místo potřebné k naložení a složení věcí pro opravu výtahu

- umožnit Zhotoviteli provádění smluvních činností v rozsahu díla

- určit a poskytnout uzamykatelnou vhodnou místnost  pro převlékání pracovníků  Zhotovitele a bezpečné uskladnění  věcí určených k provedení díla a to bezplatně po dobu realizace  díla dle smlouvy, v případě, že Zhotovitel o ní požádá.

- poskytne Zhotoviteli k nahlédnutí a doplnění průvodní technickou dokumentaci výtahu.

6. 	Cena opravy výtahu je smluvní a pevná a vztahuje se jen na rozsah činností a materiál definovaný v rozsahu smlouvy dle technické specifikace - soupis prací.

Po dokončení díla Zhotovitel má právo fakturovat celou cenu.

Splatnost faktur je 21 dní od doručení Objednateli.

7. 	Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, a to od prvního dne prodlení.

8. 	Prodlení Objednatele s plněním peněžního závazku dává Zhotoviteli právo přerušit práce po dobu tohoto prodlení a to bez jakýchkoliv následků pro zhotovitele.

9. 	Záruka na dílo se týká vad na materiálu a provedených prací v rozsahu opravy dle přílohy Nabídka na opravu. Zhotovitel není povinen provést záruční opravu v době, kdy je Objednatel v prodlení s plněním svého peněžního závazku z této smlouvy.

10.	Pokud by se vyskytla skrytá závada, která není  zahrnuta v rozsahu opravy výtahu ( např. po   demontáži ) zhotovitel o tom bude neprodleně informovat Objednatele a vyžádá si jeho další pokyny ohledně rozsahu prací, termínu a ceny.

11.	Všechny další neuvedené náležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Příloha č. 2 – ke smlouvě o dílo č. 1/2021

Dispozice Objednatele / Zvláštní ujednání

- V souladu se všeobecnými dodacími podmínkami níže podepsaný Objednatel určuje

- Vhodné uzamykatelné místnosti pro převlékání a mytí pracovníků Zhotovitele a uskladnění materiálu na adrese :

| Není potřeba. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Osoby (jméno, příjmení, adresa, tel. spojení) oprávněné jménem Objednatele:

  - podepisovat montážní listy (stavební deník), včetně víceprací

| Ing Vladimír Pavlík NTK Technická 6, Praha 6 tel.: 773 850 852 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ing Jaroslav Bambous NTK Technická 6, Praha 6 tel.: 773 611 254 |  |  |
| --- | --- | --- |

  - převzít dokončené dílo

| Ing Vladimír Pavlík Ing Jaroslav Bambous |  |  |
| --- | --- | --- |

O případných změnách v průběhu realizace této smlouvy bude Objednatel hotovitele neprodleně informovat.

- Zvláštní ujednání

| žádné |  |  |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 3 – ke smlouvě o dílo č. 1/2021