Dodatek č. 1  ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.9.2020

Objednatel: 				Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Sídlo:					Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

Zastoupení:				Ing. David Hruška – ředitel školy

Ing. Karel Tribula

IČO:				00087670

DIČ:				CZ00087670

Zhotovitel: 				BROMACH spol. s r.o.

Sídlo:				Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564

Zastoupený: 				Tomáš Brokeš, prokurista

IČO: 				27467520

DIČ: 				CZ27467520

Název stavby: „Výstavba 16-ti boxů pro koně“

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v rozsahu díla o práce a dodávky nezbytně nutné k řádnému a ucelenému provedení díla, zejména v souvislosti se změnou založení objektu, a o nerealizované položky na základě vzájemné dohody smluvních stran

III   Cena

Cena díla se zvyšuje o	289.178,79	Kč bez DPH

Cena díla dle SOD	2.922.990,23	Kč bez DPH

Cena bez DPH	3.212.169,02	Kč bez DPH

DPH  21%	674.555,49	Kč

CELKEM vč. DPH	3.886.724,51	Kč

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel

a dva zhotovitel

V Lanškrouně, dne  8.4.2021

objednatel:  	zhotovitel:

………………………..	…..…………………..…

Ing. David Hruška – ředitel školy	Tomáš Brokeš, prokurista

„Výstavba 16-ti boxů pro koně“

Změna konstrukce základů v souvislosti s odhalením starých zasypaných základových konstrukcí v místě stavby		228.667,03 Kč

zpevněné plochy vstupů do objektu		25.933,62 Kč

rozšíření elektroinstalace		34.578,14 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem   bez DPH		289.178,79 Kč