DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Letní kino v Tišnově 1. etapa

(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

- Stavitelství Zemánek s.r.o.

Zastoupený: xxx

Se sídlem: Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov

IČO: 29353068

DIČ: CZ29353068

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 74554

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-2208900277/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

- ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0616/20/SML ze dne 9. 12. 2020 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0616/20/SML/1 ze dne 27. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

  - Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.11. a II.12 tohoto znění:

„II.11.	Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 48.682,66 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 39.300,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 7 v hodnotě 24.963,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 98.604,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

II.12.	Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 75.666,51 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“

  - Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 													16.159.633,83 Kč

DPH 																			  3.393.523,10 Kč

cena celkem včetně DPH												19 553 156,93 Kč“

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

  - Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 7 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 10/2021 dne 6. 5. 2021.

| V Tišnově dne 6. 5. 2021 | V Tišnově dne 6. 5. 2021 |
| --- | --- |
| xxx za Objednatele | xxx za Zhotovitele |