Dodatek č. 5

S M L O U V Y  O  D Í L O

Číslo smlouvy zhotovitele:		17/409

Číslo smlouvy objednatele: 	423/2018

Název díla:

Chomutovka - oprava LB zdi - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: 	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele

pro realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

a

Zhotovitel: 	AZ Consult, spol. s r.o.

sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:	44567430

DIČ:	CZ44567430

statutární orgán:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: složitého projednávání akce s dotčenými orgány státní správy vzhledem k přetrvávající pandemické situaci a omezením v souvislosti s Covid 19.

Tímto dodatkem se mění následující:

Část původního znění:

# SMLUVNÍ STRANY:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

# Část nového znění:

# SMLUVNÍ STRANY:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

# Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):

nejpozději do 15.12.2020

z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):

7 měsíců od opětovné výzvy objednatele, tj. do 20.5.2021

# Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):

# do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ

Nové znění:

# Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):

nejpozději do 15.12.2020

z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):

nejpozději do 20.8.2021

# Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):

# do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele					za zhotovitele