Požadavek na změnu (RfC) – Z31504

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 6 |
| --- | --- |

| Název změny: | Problematika UJ/GZ I. – Kontrola opětovného zařazení a plochy UJ/GZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 9.4.2021 | Požadované datum nasazení: | 30.6.2021 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | ERMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Václav Lidický | 16210 | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Vlasta Knorová | 16212 | 221812351 | vlasta.knorova@mze.cz |
| Odborný garant | Zbyněk Elingr | ÚHÚL | --------------- | elingr.zbynek@uhul.cz |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | 11151 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2ITS | --------------- | xxx |

| Smlouva č.: | 253-2019-11150 (S2019-0025) | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je rozšíření stávající funkčnosti ERMA2 o mechanismus, který bude zajišťovat okamžitou zpětnou kontrolu při zařazování zdrojů RM do Národního programu a tím se zefektivní a zrychlí administrace žádostí.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Přínosem je zkvalitnění a zrychlení procesů při opětovném zařazování zdrojů reprodukčního materiálu do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a okamžitá kontrola správnosti údajů.

## Rizika nerealizace

Pokud by požadovaná změna nebyla realizována, je větší pravděpodobnost vytvoření chyb při přepisování dokumentů z papírových podkladů do systému jak na straně pověřené osoby (ÚHÚL) tak na straně žadatelů. Navrhované řešení zkvalitní proces a hlavně zrychlí proces navrhovaných úkonů.

# Podrobný popis požadavku

## Opětovné zařazení genetického zdroje do NP

V případě, že je zařazován genetický zdroj (Uznaná jednotka nebo Genová základna) 
do Národního programu (dále jen „NP“), bude kontrolován, jestli je aktuálně zařazen v NP (případně datum prodloužení zařazení).

Podrobná specifikace – viz příloha č. 1 Opětovné zařazení genetického zdroje do NP.doc

## Kontrola plochy genetického zdroje při zařazování do NP

V případě, že je zařazován genetický zdroj (Uznaná jednotka nebo Genová základna) 
do Národního programu (dále jen „NP“), bude kontrolována jeho daná plocha z žádosti 
o zařazení do NP „Plocha nebo množství proti ploše, kterou má genetický zdroj v detailu. Plocha z žádosti o zařazení do NP „Plocha nebo množství“ nesmí překročit hodnotu dané plochy z detailu genetického zdroje.

Podrobná specifikace – viz příloha č.2 Kontrola plochy genetického zdroje při zařazování 
do NP.doc

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu.

## Na součinnost s dalšími systémy

Žádný.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Žádný.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

V rozsahu stávajícího smluvního vztahu.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádný.

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | NE | NE | NE |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxxxx

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:       xxxxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění | Datum vystavení objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 30.6.2021 |

# Přílohy

| Číslo | Název přílohy |
| --- | --- |
| 1. | Opětovné zařazení genetického zdroje do NP.doc |
| 2. | Kontrola plochy genetického zdroje při zařazování do NP.doc |

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický/Věcný garant | Vlasta Knorová |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z31504

| ID PK MZe: | 6 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 253-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)  xxxxx

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

# Na dohledové nástroje/scénáře

Bez dopadu

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe, ÚHÚL | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín */ |
| --- | --- |
| Zahájení plnění | T0 = Datum účinnosti objednávky |
| Ukončení plnění | T1 = 30. 6. 2021 |

*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace objednána do 28. 4. 2021.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 24,25 | 204 209,25 | 247 093,19 |
| Celkem: |  | 24,25 | 204 209,25 | 247 093,19 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele / Poskytovatele | Jméno oprávněné osoby | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

C – Schválení realizace požadavku Z31504

| ID PK MZe: | 6 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | --------------------------------------------- |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | --------------------------------------------- |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZe, ÚHÚL | Součinnost při testování a akceptaci PZ | Change koordinátor |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění | T0 = Datum účinnosti objednávky |
| Ukončení plnění | T1 = 30. 6. 2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 24,25 | 204 209,25 | 247 093,19 |
| Celkem: |  | 24,25 | 204 209,25 | 247 093,19 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Datum | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant | xxx |  |  |
| Architekt | ------------------------- | ----------------- |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

| Role | Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | Václav Lidický |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Vlasta Knorová |  |  |
| Change koordinátor | Václav Krejčí |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.