Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0014/28200/016 (objednatele)

ze dne 20.4.2016

na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Ostrovského, Praha 5“

- Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

- se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

- (dále jen „Objednatel“),

- a

S u b t e r r a  a.s., IČ:45309612, DIČ: CZ45309612

- se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383

- zastoupena:

- (dále jen „Zhotovitel“),

- (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla. Z důvodu propadu klenby stoky byla provedena těžní šachta a provedena rekonstrukce úseku otevřeným výkopem.

Při zahájení stavebních prací byl zjištěn dobrý technický stav šachty 335113. Proto šachta nebude rekonstruována.

- Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

- Článek I.

      - Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

- „2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- rekonstrukci šachty Š 335113“

- „2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- těžní šachtu o rozměrech 4,5 x 2,5 x 6 m a rekonstrukci klenby kanalizace DN600/1100 	otevřeným výkopem,

- sanaci stoky metodou odstředivého nástřiku zevnitř stoky v délce 40 m mezi šachtami Š 331045 až Š 331 046.“

      - Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.1, který zní:

- „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	889.889,52 Kč“

- z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 	- 428.350,20 Kč

- a cena dle čl. 2.1.2 činí 	1.318.239,72 Kč

- Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

- Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

- Původní cena za dílo bez DPH	9.998.975,00 Kč

- Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	889.889.52 Kč

- Celková cena bez DPH	10.888.864,52 Kč

- DPH 21%

- 3.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

- „9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

- 9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

- 9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

- ČLÁNEK II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

- ČLÁNEK III.

- 1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

- 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 - Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců

| Za Objednatele, v Praze, dne | Za Zhotovitele, v Praze, dne |
| --- | --- |