DODATEK č. 1

ke SmlouvĚ o dílo

Altán u Mlýnského rybníka

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	SOD/00861/2020/OIÚ

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Ing. Davidem Michaličkou, starostou města |
| bankovní spojení: | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Štěpánka Šritrová |
| Technický dozor investora (TDI): | J.M.Adito, Bc. Jiří Svoboda |
| tel.: | +420 |
| Email: | info@jmadito.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | Roče stav s.r.o. |
| sídlem: | Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno |
| zastoupený: | Romanou Černou |
| bankovní spojení | ČSOB Kladno |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: | 02158035 |
| DIČ: | CZ02158035 |
| Identifikátor datové schránky | 6ew26wu |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Jiří Černý |
| tel.: |  |
| email | jiroptrade@seznam.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Altán u Mlýnského rybníka“

spolu s určením jejich ceny a prodloužením termínu plnění.

II.

Předmět plnění a termín realizace

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Článek 2.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým článkem 2.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli v termínu do 30.4. 2020 viz Zl č. 1 vč. kopií SD.

III.

Cena díla

- Cena díla se mění takto:

Cena víceprací:	167. 547,26 Kč bez DPH, tj. 202. 732,18 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:	0 Kč bez DPH, tj. 0 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla činila 826. 277, 81 Kč bez DPH, tj. 999. 796,15 Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 167. 547,26 Kč bez DPH, tj. 202. 732, 18 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 993. 825, 07 Kč bez DPH, tj. 1.202.528, 33Kč včetně 21% DPH.

IV.

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

- Tento dodatek  č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací  - změnový list č. 1 (výkaz výměr)

- Změnový list č. 1

V Říčanech dne						V Praze dne

………………………………………………				………………………………………………

Ing. David Michalička					Romana Černá

starosta města						jednatelka