S M L O U V A   O   D Í L O   č. 1/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

- Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

se sídlem:	K Sedlištím 320, 738 01 Frýdek-Místek

Oprávněný zástupce: 	Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy

tel.                 , email:

Bankovní spojení:	ČSOB,a.s. č.ú. 135 822 896/0300

IČ: 68157801

- Zhotovitel:		Hromoelektro s.r.o.

se sídlem:		Ludgeřovice, U Statku 92/1, PSČ 747 14

Oprávněný zástupce: 	Tomáš Selzer

Tel:                    email:

Zástupci při jednáních ve věcech:

technických: 	Tomáš Selzer

smluvních:     	Tomáš Selzer

Bankovní spojení:	KB , č.ú. 115-1340390257/0100

DIČ:			CZ04507193

IČ:			04507193

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel byl na základě cenového srovnání objednavatelem vybrán, jako nevhodnější uchazeč. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a ve stanovené době provede pro objednatele dílo specifikované v čl. III. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dohodnutou cenu.

- Vymezení díla

  - Předmětem díla je „Odstranění porevizních závad na objektu Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec“. Na základě revizní zprávy se provedou veškeré opravy k odstranění těchto závad a závěrem těchto prací bude revize po odstranění těchto závad. Tyto opravy budou zhotoveny včetně všech souvisejících dodávek a prací, nezbytných pro úspěšné dokončení uvedené stavby (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek této smlouvy.

  - Výchozí údaje

- název stavby:  	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec

- místo stavby:   	K Sedlištím 320, 738 01 Frýdek-Místek

  - Provedení díla zahrnuje zejména:

    - Odstranění porevizních závad v rozsahu:

        - Nátěr střešního vedení drátu Fezn Ø 8mm vč. svorek a podpěr hromosvodu

        - Oprava svodové části hromosvodu

        - Oprava zemničů č.1 a č.6 na hodnotu do 15Ω.

        - Označení všech zemničů čísly –viz náčrtek

        - Montáž střešního vedení a nových svodů na objektu školy vč. nového uzemnění

  - Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

    - Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat a zajišťovat:

- Funkčnost a provozuschopnost díla,

- Bezpečnosti práce a požární ochrany

- Odvoz a likvidace odpadu

- Uvedení zpevněných a travnatých ploch do původního stavu

  - Základní požadavky na materiálové provedení

- Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které jsou atestovány výrobcem. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny.

  - Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

- Objednatel kontroluje provádění díla, BOZP a protipožární opatření. Zhotovitel je povinen mu umožnit přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a stavba prováděna. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

  - Požadavky na dodržování bezpečnosti práce

    - Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby dodržovat platnou legislativu týkající se bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, bude dodržovat požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo technickým požadavkům na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště, stanoveným nařízením vlády č. 591/2006 Sb., včetně příloh tohoto nařízení vlády.

    - Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance vykonávající práci na pracovišti v rámci předaného staveniště s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením.

    - Zhotovitel bude třídit vznikající odpady a ukládat je odděleně do vlastních označených    shromažďovacích prostředků a likvidovat podle zákona č.185/2001 Sb.

- Cena díla

  - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu příslušných článků smlouvy včetně všech součástí je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb takto:

Cena díla celkem bez DPH                 68.628,- Kč

  - V případě, že uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle údajů o číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43, bude podle § 92 a) zák.č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů uplatněna cena bez DPH a objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena za provedení díla neobsahuje náklady na nepředvídatelné vícepráce. Ukáže-li se nutnost provedení prací (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací ve formě dodatku k této smlouvě. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů víceprací. V případě, že nebude podepsán dodatek k této smlouvě, není zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla.

- Termíny realizace

  - Práce na realizaci díla budou zahájeny dnem 11.5.2021, zhotovitel se zavazuje podepsat Protokol o převzetí stavby.

  - Práce na stavbě budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu díla

do 24.5 2021.

  - V případě změn díla se výše uvedený termín prodlužuje, a to o dobu, která bude stanovena příslušným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje shora uvedený, popř. prodloužený termín dodržet.

- Platební podmínky

  - Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), jež musí také splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů České republiky.

  - Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, revizními zprávami, geodetickým zaměřením, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení až po jejím úplném dokončení.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

  - Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí díla na základě podpisu Předávacího protokolu plnění o provedených pracích, potvrzeného zhotovitelem a objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad.

  - Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura).

  - Datum splatnosti daňového dokladu (faktury) u prováděných stavebních a technologických prací a dodávek je stanoven na termín 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - Při prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

- Ostatní podmínky

  - Smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 	zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel uveřejnění smlouvy v registru 	smluv nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, a to včetně všech případných dohod, 	kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody budou řídit již ode dne 	podpisu této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí 	účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

  - Po dokončení díla bude objednavateli předán předávací protokol s vyznačením záruční doby na 24 měsíců. Dále budou objednavateli, předány revizní zprávy na dané objekty.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí, náležitou pečlivostí, opatrností, ohleduplností a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řídit se podklady k provedení díla, pokyny objednatele, zápisy a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Položkový rozpočet

  - Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Frýdku-Místku dne 5.5.2021

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

----------------------------------------				------------------------------------------

Mgr. Libor Kvapil      					Tomáš Selzer

- ředitel školy			jednatel společnosti