DODATEK č. 02

k č. SPA –2020-800-000128/02

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Modřín a Skalka – projektová   dokumentace“

uzavřené dne 5.5.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna,

se sídlem Nemocniční 49, PSČ 352 01 Aš,

IČ 722 02 327, DIČ CZ7412021804

Bankovní spojení: KB 78-2182470247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení díla pro technologii na jednotlivých VDJ a změny pověřené osoby k zastupování Objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000128 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění odstavec a) až c) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

### 3.1., odst. a)   Zpracování PD ke stavebnímu povolení (stavební část): 11/2020;

### 3.1., odst. b)  Zpracování PD pro výběr zhotovitele projektu stavební části, výkazu výměr a rozpočtu:  10/2021;

### 3.1., odst. c)  Pravomocné stavební povolení : 10/2021;

### 3.1., odst. d) Zpracování PD pro výběr zhotovitele technologie, výkazu výměr a rozpočtu: do 6-ti měsíců od předání výsledku matematického modelu a schválení koncepce technologie na výrobním výboru.

### Článek 10. Pověřené osoby k zastupování Objednatele čl. 10.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

### Zástupcem Objednatele ve věcech provozních a technických je:

### …

### …

### …

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 01 dotčena.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dána dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………………				V Aši, dne ………………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

Ing. arch. Václav Zůna