Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO

č ……………….

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: ,,Nový chodník ve Strozziho ulici"

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice

IČ: 00271560

DIČ: cz 00271560

Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Technické služby Hořice spol. s r.o.

Sídlo I místo podnikání: Čelakovského 1457, Hořice 508 01

Zastoupený/ jednající: Milan Ertl, Roman Vrťátko

IČ: 25931415

DIČ: CZ25931415

Bankovní spojení: ČSOB

------------číslo účtu: 161859078/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně

jen jako „smluvní strany'' či „strany'' nebo kterýkoli z

nich samostatně jen jako „strana" nebo jako

,,zhotovitel" a „objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě

odpovídající platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na

výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede

stavební práce s názvem: ,,Nový chodník ve Strozziho ulici" tvořící předmět smlouvy.

Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla" či „dílo") tvoří stavební práce a

1/7

----------

Příloha č. 5

dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům

objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho

úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a

touto smlouvou.

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že

oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo,

které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu

provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních

podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel

plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební

připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla

včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude

mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro

provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání

objednatele.

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

7. Místem plnění díla je chodník v ulici Strozziho od jižního vjezdu do ústavu sociální péče pro tělesně

postižené po dům č. p. 1828.

8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: květen, červen 2021 dle dohody s objednatelem

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 30.6.2021, doba realizace max. 40 dní

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za

vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na

plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty,

přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují

nebo zpožďují splnění smluvních závazků.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních

stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom

nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve

stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše

uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v

těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením

dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se

všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné

k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá

2/7

Příloha č. 5

žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku

konečné ceny jím prováděného díla.

2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace

odpadů a to ve výši:

263.730,- Kč

(slovy: dvěstěšedesáttři tisíc sedmsettřicet korunčeských)

3. Fakturace proběhne dle zákona 235/2004 o DPH §92 v platném znění. (přenesená daňová

povinnost)

4. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i

případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných

prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně

oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny

cenami dle ceníku ÚRS 2021.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně:

nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah

konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně

provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce

objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem

nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací

protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována dle § 92

zákona o DPH - přenesená daňová povinnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit

teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny

dle smlouvy o dílo - dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel

mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.

Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo

žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací

přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

3. Splatnost daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele .

Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel

oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém

dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový

doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo

nově vyhotoveného daňového dokladu.

4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních

možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O

takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro

takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

3/7

Příloha č. 5

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu května - června

2021 po podpisu a zveřejnění této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací, za sledováni a dodržováni předpisů o

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachováni pořádku na staveništi, za požární

bezpečnost a za dodržováni předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění

prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených terminech.

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby objednateli případně třetím osobám,

odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své

náklady.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má

přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro

stavbu.

4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací

nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízeni objednatele ze staveniště

odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstraněni na

náklad zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích

pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v

souladu s obecně platnými právními předpisy.

6. Vyklizené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a

převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k

odevzdání bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:

- Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se

smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.

- Fotodokumentaci z průběhu výstavby.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis

drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich odstranění.

4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu

a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad

a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou

záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a

končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. V případě, kdy po předáni a převzetí zjisti objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat

písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.

3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění

reklamované vady,

b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje

náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že

reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ní odpovídal a vynaložené náklady odpovídají

obvyklé ceně takových prací,

c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo

uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4/7

Příloha č. 5

Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být

doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na

ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení

díla bez vad a nedodělků ve výši 1000,- Kč a to za každý den prodlení.

2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý týden

prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není

dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí

porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů.nebo její části je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s

odstraněním.

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud

zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:

a. za objednatele: Vlastimil Myška; tel.: xxxxxxx

2. zhotovitele: Ing. Zdeněk Pour tel.: xxxxxxxxxxx

3. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby

(prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací

nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu

platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky

k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením

jejich kompetencí a pravomocí.

4. Dodavatel stavby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené Dl Policie ČR.

5. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se

souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu,

jakoby dílo zhotovoval sám.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke

všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy.

Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit

případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.

7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny,

nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy

nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv

uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu

smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit

objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

5/7

Příloha č. 5

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o

dílo v případě porušeni uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušeni smlouvy o dílo ze

strany zhotovitele se považuje zejména prováděni díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo

jiných závazných dokumentů či předpisů.

2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů,

které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s

reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných

obchodních společností.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek

majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si

zabezpečí stavební pojištění proti všem nebezpečím.

2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.

3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby

předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;

b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;

c. provede dílo v kvalitě odpovidající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s

platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických

předpisů

d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů

2. Zhotovitel stvrzuje, že:

a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;

b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;

c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;

d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební

deník bude veden podle zákona , stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,StZ") a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity

nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně,

sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné

vypracování jejích dodatků.

6/7

Příloha č. 5

2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává

platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po

dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s

výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě smlouva nabývá

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

a. Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

b. Příloha č. 2 - Výzva objednatele

c. Příloha č. 3 - Harmonogram postupu výstavby

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou

vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne 15.4.2021					V Hořicích dne 1.4.2021

………………………….					…………………………..

za objednatele 						za zhotovitele

7/7