Čelakovského 1457, Hořice 508 01

IČ:25931415,DIČ:CZ25931415,bankovní účet: 161859078/0300 ČSOB

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 15484 dne 10. Prosince 1999

Projekt: Stavba chodníku_Strozziho ulice

Časový harmonogram provedených prací:

- ZEMNÍ PRÁCE………….…….3.5.- 14.5.2021

- TRUBNÍ VEDENÍ……………17.5.-21.5.2021

- KOMUNIKACE………………24.5.-18.6.2021

- DOKONČOVACÍ PRÁCE…21.6.-30.6.2021

VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Pour, ředitel Technických služeb Hořice spol. s r.o.