        SMLOUVA O DÍLO  Č. smlouvy: 024/SSRZ/2021

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2a, Havířov, 736 01
Zastoupena Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem SSRZ Havířov
IČ 00306754

(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)

a

pero_wood s.r.o.
17. listopadu 1137/27a, Havířov, 736 01
IČ 07529872
DIČ CZ07529872
Zastoupena Bc. Miroslavem Trnkou, jednatel společnosti

(dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")

I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, Dílo: nivelace a výměna nášlapných vrstev včetně olištování a přechodů dle rozpočtu, v restauraci na Letním koupališti Jindřich Havířov a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.
II.
Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 116 280,00,- Kč (stošestnácttisícdvěstěosmdesátkorunčeských a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú 2101514288/2010 vedený u Fio BANKA fakturou splatnou + 21 dní od předání a převzetí Díla. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti.
III.
Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.5.2021.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště a umožní tak zahájení prací, nejpozději 10.5.2021.
IV.
Předání a převzetí Díla
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výší 0,05% za každý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně zhotovitele m objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.
V.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednateli.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

VII.
Přílohy
Pvc koupaliště pero(2).ods.

V Havířově dne 11. 5. 2021                        V Havířově dne 10.5.2021
        Jiri Matej Miroslav Trnka
   Ředitel SSRZ Havířov Jednatel společnosti
.........................................................                         ........................................................
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce                                         Bc. Miroslav Trnka
        ředitel SSRZ Havířov jednatel společnosti