**Veřejná zakázka**

**„Nový výtah do školní jídelny**

**Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“**

**Harmonogram prací:**

Zahájení demontáže výtahu a stavebních prací: 1.7.2021

Demontáž výtahu a ukončení stavebních prací: 15.7.2021

Dokončení montáže nového výtahu a začistění dveří: 12.8.2021

Předání výtahu do provozu (předání díla): 13.8.2021