Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 803/MO/2020 uzavřené dne 29.6.2020, týkající se akce:

„ Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu “

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Chybíkem, jednatelem společnosti |  |
|  |  | IČO: | 038 87 707 |
|  |  | DIČ: | CZ03887707 |
|  |  | Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
|  |  | Číslo účtu: | 293281298/0300 |

| I.3. | Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: |  | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bc. Libor Kouba |
|  |  | za zhotovitele: | Ing. arch. Ondřej Švancara |
|  |  |  | Ing. arch. Jiří Richter |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna (úprava výkazu výměr a rozpočtu na základě požadavku objednatele) v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 803/MO/2020 a stanovení maximální odměny za autorský dozor.

II. 1 Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. III.1. nově zní takto:

Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

| a) | Zahájení prací: |  | po nabytí účinnosti této smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Lhůta dokončení jednostupňové PD pro provedení stavby vč. zajištění stavebního rozpočtu vč. zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení |  | do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy |
| c) | Autorský dozor |  | vykonávaný v průběhu realizace stavby |

Uvedená lhůta v odstavci III.1.b) nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Součástí smlouvy o dílo je předpokládaný časový harmonogram – příloha č. 2

II. 2 V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1 takto:

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkami zhotovitele ze dne 14.5.2020 a ze dne 20.4.2021. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. V ceně nejsou obsaženy správní poplatky.

| Projekt pro provádění stavby vč. inž. činnosti |  | 730.000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

| Rozdělení a úprava rozpočtu stavby dle požadavku objednatele |  | 26.150,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

| Provádění autorského dozoru |  | 1.200,- Kč/hodina bez DPH |
| --- | --- | --- |

Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za autorský dozor dle této smlouvy nepřekročí částku co do výše 186.000,- Kč bez DPH. Autorský dozor je oceněn s ohledem na předpokládanou lhůtu následné realizace akce: „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“, která činí cca 4 měsíce (16 týdnů). V rámci cenové nabídky je uvažováno s hodinovými sazbami jednotlivých profesí projektu, kdy část těchto profesí by měla osobní účast (náklady na autorský dozor vč. cestového apod.) a část těchto profesí by měla pouze dálkovou účast (např. formou videokonference, apod.). Přesný rozsah, forma a potřeba autorského dozoru v průběhu celé výše uvedeného díla bude dle potřeb zhotoviteli upřesňována (v rámci kontrolních dnů na stavbě, popř. formou emailu) oprávněným zástupcem objednatele.

K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

II. 3 Článek V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ se doplňuje o nový odstavec:

V.4. Autorský dozor je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jedenkrát měsíčně, a to za poskytnuté služby učiněné v tom měsíci. Nedílnou součástí faktury bude technickým dozorem a objednatelem odsouhlasený soupis provedených služeb.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 803/MO/2020 uzavřené dne 29.6.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č. tvoří cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2021.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: 30.4.2021 |  | V Brně dne: 5.5.2021 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele Ing. arch. Martin Laštovička náměstek primátorky |  | Za zhotovitele Ing. arch. Ondřej Chybík jednatel společnosti |