DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

stavbu s názvem

„Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“

A-003508-02

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.

se sídlem :			Tichá ul. 873, 342 01, Sušice II

IČO :				00872938

DIČ :				CZ00872938

zastoupený :			Petrem Divišem, jednatelem

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				susicka.stavebni@tiscali.cz, XXXXXXXXXXX

tel.:				XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel se z důvodu výskytu nepředpokládaných víceprací během provádění demolice, dohodli na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020 na stavbu s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ takto.

Popis víceprací:

1/ výkopové práce pro přeložku plynovodu – z důvodu snazší organizace prací a snížení celkových nákladů byly tyto práce přesunuty ke zhotoviteli akce. V opačném případě by je město uhradilo v rámci přeložky plynovodu zhotoviteli přeložky. 				40,867,05 Kč bez DPH

2/ doplnění drenáže – odvodnění plochy a ochrana sousedních nemovitostí před srážkovou vodou (drenážní systém předpokládaný kolem kotelny nebyl funkční)		80.714,04 Kč bez DPH

3/ bourání nad rámec původního rozsahu prací vč. likvidace suti – demolice celé stěny u sousedního objektu č.p. 68 (+ likvidace suti) z důvodu spatného technického stavu stěny, zohlednění ztížených technických podmínek (oproti předpokladu technologicky a časově náročnější bourání komínů + ochrana okolních nemovitostí)						85.246,74 Kč bez DPH

4/ náhrada navíc demolované stěny u objektu č.p. 68 provizorním oplocením (pletivo + ocelové sloupky) 								11.037,78 Kč bez DPH

5/ zateplení odhalené stěny sousední nemovitosti č.p. 50 – původně byla stěnou vnitřní, díky demolici byla odhalena a stala se stěnou vnější. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu a konstrukčnímu řešení by mohlo dojít k promrzání a znehodnocení v některých částech objektu

84.561,81 Kč bez DPH

Podrobná kalkulace víceprací byla provedena zhotovitelem a tento položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

Z výše uvedených důvodůento dodatek č. 2 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- původní znění odst. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, ustanovení 1., dle smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 2.217.469,65 Kč bez DPH, tj.  2.683.138,28  Kč vč. DPH ve výši 21%.

Z toho je: cena dle SoD			1.915.042,23 Kč bez DPH								2.317.201,10 Kč vč. DPH ve výši 21%

cena víceprací dle dodatku č. 2	   302.427,42 Kč bez DPH								   365.937,18 Kč vč. DPH ve výši 21%.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003508-00 z 15.10.2020 s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ , neupravené v tomto dodatku č. 2, zůstávají v platnosti.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila na svém jednání dne 10.5.2021 rada města, a to usnesením č. 304.

za zhotovitele:							za objednatele:

v Sušici, 12.5.2021						v Sušici,12.5.2021

_____________________					______________________________

Petr Diviš							     Bc. Petr Mottl

jednatel 							starosta města Sušice