Spisový znak:  56.2

## Skartační znak/lhůta: V/10

## DODATEK č. 3

## ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti na zhotovení dokumentace stavby                        a související inženýrskou činnost

| Číslo SOD zhotovitele: 2013-07 | Číslo SOD objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti |
| --- | --- |
| Název akce: Chomoutov – autobusová točna a zastávka | Org: 25482 |

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „mandant“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Vladimír Michalička |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.:, | fax: | e- mail: |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb MMOl |
| tel. | fax: | e- mail: |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | HOR - invest s.r.o. projektová činnost ve výstavbě |
| --- | --- |
| též „mandatář“ | se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc |
| IČ: 277 79 793 | DIČ: | CZ 27779793 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C 51590 |  |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Michal Horák |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1201827) |
| Ing. Přemysl Toman |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1201141) |
| Ing. Pavel Hrabina |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc a.s. |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 3 jsou doposud nevyřešené majetkoprávní vztahy, bez kterých nemůže být předmět plnění ukončen.

Dodatkem č. 3 se tedy upravuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena 
a platební podmínky.

Nové znění:

# Předmět díla

Dodatkem č. 3 se předmět díla upravuje následovně:

Vzhledem k tomu, že nelze stanovit přesný termín vyřešení majetkoprávních vztahů, tak aby se dal dohodnutý předmět díla odevzdat dle uzavřené smlouvy. Smluvní strany se dohodly na odevzdání a zaplacení zpracované části dokumentace – DUR včetně inženýrské činnosti. V případě dořešení majetkoprávních vztahů bude zhotovitel objednatelem v dostatečném předstihu min.  3 měsíců  osloven k dopracování dokumentace.

##### V.

# Termín plnění

Dodatkem č. 3 se termín plnění upravuje následovně:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  	Odevzdání DUR včetně dokladové části     do        60 dnů od podpisu Dodatku č. 3

b)	Podání žádosti o územní rozhodnutí            do     120 dnů od oznámení vyřešení majetkoprávních vztahů

c)           Předání kompletního předmětu plnění         do     180 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

# VI.

# Cena a platební podmínky

Cena se nemění

Dodatkem č. 3 se platební  podmínky upravují následovně:

4.  Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

a) po předání DUR včetně dokladové části                                   - dle čl. VI, odst. a), b)

b) po předání DSP  včetně dokladové části

a pravomocných povolení                        		             - dle čl. VI, odst. c), d)

c) po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS vč.

soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr                   -  dle čl. VI., odst. 1, písm. e), f) g)

d)  čtvrtletně v průběhu výkonu činnosti AD,

nebude-li dohodnuto jinak                                                        -  dle čl. VI., odst. 1, písm. h)

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy ze dne 10.09.2013, dodatku č.1 ze dne 23.05.2014 a dodatku 
č. 2 ze dne  21. 10. 2015, zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne 10. 2. 2017 | V Olomouci dne 8. 2. 2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOl | Ing. Michal Horák jednatel |