Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Strategie ICT města Znojma

uzavřené na základě výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

(dále jen „Strany“):

Objednatel: 	Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 02

IČO: 00293881

DIČ: CZ 00293881

zastoupený: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou

(dále jen „Klient“ nebo „Zadavatel“);

a

Zhotovitel: 	     IT Cluster, z.s.

se sídlem: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27021408

DIČ: CZ 27021408

zastoupený: Ing. Přemyslem Soldánem, předsedou výkonné rady

bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava,

číslo účtu: 2312458001/5500

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,          oddíl L, vložka 6985

(dále jen „Dodavatel“).

Strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na této změně Smlouvy o dílo Strategie ICT města Znojma ze dne 12.01.2021 (dále jen „SoD“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely SoD, jejímž předmětem se Dodavatel zavázal pro Zadavatele vytvořit dílo, které spočívá ve vytvoření Strategie ICT města Znojma, která splňuje požadavky dle přílohy č. 3 podkladů zadání veřejné zakázky s názvem „Strategie ICT města Znojma-Znovu otevřeno“ a další stanovené podmínky v podkladech zadání (dále jen „Dílo“).

Článek II.

Předmět dodatku

Na základě krizové situace způsobené pandemií COVID-19 a s tím spojené nemožnosti plnění předmětu SoD se Strany dohodly na této změně SoD:

Článek II. SoD DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O DÍLO se v odst. 2.1 ruší a nahrazuje zněním:

2.1 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodavatel provede a předá Dílo nejpozději do 31. 5. 2021.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání SoD, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 k SoD se zavazuje v registru smluv zveřejnit Zadavatel.

Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dva stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy obdrží Dodavatel.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 k SoD, připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Uzavření Dodatku č. 1 k SoD schválila Rada města Znojma usnesením č. 107/2021, bodem č. 4596, na své schůzi konané dne 29. 3. 2021.

Ve Znojmě dne					V Ostravě dne

………………………………………….		                         ………………………………………….

Za Zadavatele						Za Dodavatele

Město Znojmo					IT Cluster, z.s.

Ing. Jakub Malačka, MBA 				Ing. Přemysl Soldán,

starosta města					předseda výkonné rady