SMLOUVA O DÍLO

Název:	Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín 	
Sídlo:	E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 	62157124

DIČ:	CZ62157124
Bankovní spojení: 	KB, a.s., 334801/0100 	
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
Jméno, příjmení:  	Ing. Petr Götthans
Sídlo:  	Tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
IČ:  	64952053

DIČ:	xxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., 129056080/0300 
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu Modernizace zemědělského podniku Šenov (dále jen „Dílo“). Rozsah oznámení záměru je stanoven Přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Součástí díla je zajištění hlukové studie a rozptylové studie pro výše uvedenou stavbu.

Objednatel se zavazuje k poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení díla a Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 130 000,- Kč bez DPH (slovy sto třicet tisíc korun) –   157 300,- Kč s DPH (slovy sto padesát sedm tisíc tři sta korun).

Cena za Oznámení záměru činí 70 000,- Kč bez DPH (slovy sedmdesát tisíc korun) –  84 700,- Kč s DPH (slovy osmdesát čtyři tisíce sedm set korun), cena za hlukovou studii 30 000,- Kč bez DPH (slovy třicet tisíc korun) - 36 300,- Kč s DPH (slovy třicet šest tisíc tři sta korun), cena za rozptylovou studii 30 000,- Kč bez DPH (slovy třicet tisíc korun) – 36 300,- Kč s DPH (slovy třicet šest tisíc tři sta korun).

Cena za jednotlivé části díla bude kalkulována a fakturována po jejich předání zhotovitelem objednateli, a to e-mailem nebo fyzicky na sídlo objednatele – Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína – formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:

a)	označení daňového dokladu a jeho číslo,

b)	číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

c)	identifikace smluvních stran,

d)	předmět plnění dodávky,

e)	den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

f)	označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být 	úhrada provedena,

g)	fakturovanou částku,

h)	údaje o zápisu v obchodním, resp. živnostenském rejstříku,

i)	podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat

Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 14 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 10.5.2021.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí jednotlivých částí Díla dojde do dvou dnů od jejich zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání Díla objednateli a je poskytnuta do doby ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Šenově u NJ  dne 4.5.2021                        		 V Olomouci dne 4.5.2021

..............................................                           .............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel