Dodatek č. 2
ke smlouvě O DÍLO

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Číslo Objednatele	173/69841/2019/2/2021

Číslo Zhotovitele	557/2019

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2019, (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem

IČO: 00069841

DIČ: CZ00069841

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

Jednající Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „dodavatel“

Objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Článek I.

Předmět Dodatku

- S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, a to v souvislosti s obdržením Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět plnění, se smluvní strany dohodly na zapracování podmínek dotace do smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že v mezidobí bylo změněno sídlo objednatele, byla do dodatku č. 2 promítnuta i tato změna.

- Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy takto:

- u smluvní strany objednatel se mění sídlo z Palackého 68, 290 55 Poděbrady na „Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady.“

- u smluvní strany objednatel se mění číslo účtu z XXXXXXXXX, Komerční banka, a.s. na číslo účtu XXXXXXXXXX, Komerční banka, a.s.

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval RAM projekt s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, se sídlem Jugoslávským partyzánů

24, Praha 6, IČ: 27100669 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174/6, 288 02 Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“

- Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 39.465.504,40 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8.287.755,92 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 47.753.260,32 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 36.399.796,88 Kč bez DPH, tedy 44.043.754,22 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 843.111,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 37.242.908,16 Kč bez DPH, tedy 45.063.918,87 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 2.222.596,24 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 39.465.504,40 bez DPH, tedy 47.753.260,32 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 36.399.796,88 Kč | 7.643.957,34 Kč | 44.043.754,22 Kč |
| Dodatek č. 1 | 843.111,28 Kč |  |  |
| Dodatek č. 2 | 2.222.596,24 |  |  |
| Celková nová cena díla | 39.465.504,40 Kč | 8.287.755,92 Kč | 47.753.260,32 Kč |

- v Článku IV. Platební podmínky se doplňuje odst. 13, který zní:

Dodavatel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Rekonstrukce budovy a expozic Vlastivědného muzea Nymburk“ a jeho registrační číslo: „CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007930.“

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 037-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021.

V Zásmukách						V Poděbradech

Dodavatel						Objednatel

BFK service a.s.					Polabské muzeum, příspěvková organizace

……………………………………			………………………………………

Ing. Jiří Fořt, člen představenstva			PhDr. Jan Vinduška, ředitel