Ing.arch. Jan Hrouda Autorizovaný architect ČKA 04619 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Ústí nad Labem IČO: 748 06 289

Vyřizuje Mgr. Petra Holasová                                                          Datum. 4. 5. 2021

Věc:  OBJEDNÁVKA

Vážený pane Ing. arch. Hroudo,

objednáváme u Vás studii dispozičního řešení půdní vestavby a investiční záměr pro Fakultní základní školu Ústí nad Labem České mládeže 230/2,p.o.

Předmětem prací je vypracování architektonické studie a investičního záměru

ověření půdní vestavby do podkroví hlavní budovy (hlavní budova a tři kolmá křídla) základní školy v ulici České mládeže v Ústí nad Labem a dále ověření možnosti přístavby samostatného výtahu.

Záměrem je vybudovat ve stávajícím nevyužitém podkroví hlavní budovy školy nové specializované učebny a kabinety učitelů.

Z hlediska kapacity v hlavní části střechy 3 učebny (cizí jazyky, knihovna a informační centrum, digitální technologie), na bocích cca 4 kabinety a v bočních křídlech pak dvě velké učebny (laboratoř přírodních věd a atelier umění a polytechniky).

Dále je ověření možnosti přístupu do podkroví, umístění hygienického zázemí a možnost umístění výtahu, který by obsluhoval všechna podlaží školy.

Součástí studie bude rovněž základní statické ověření možnosti realizace záměru a nutných opatření a dále posouzení z hlediska požární bezpečnosti. Výsledná studie bude konzultována s orgány hygieny (KHS). Součástí zpracování bude také investiční záměr, tedy zdůvodnění potřeby investice, stanovení základních nákladů na realizaci (dle obestavěného prostoru) a stanovení dalšího postupu v přípravě a realizaci záměru.

Podkladem pro zpracování studie je zaměření stávajícího stavu krovu a střechy školy a dále zadání od investora a případně také podmínky z dotačních titulů.

Výsledná studie a investiční záměr bude sloužit k základnímu ověření proveditelnosti záměru a v případě, že bude záměr realizovatelný, tak bude sloužit jako podklad pro další projekční práce, jednání se zřizovatelem či konzultace s dotačními orgány.

Dílo bude obsahovat:

A. Architektonická studie

- textová část, výkresová část – situace, půdorysy, řezy, pohledy

B. Statické posouzení návrhu

C. Posouzení návrhu z hlediska požární bezpečnosti

D. Investiční záměr

- zdůvodnění, stanovení orientačních nákladů (dle obestavěného prostoru),    stanovení dalšího postupu

Výsledný projekt bude odevzdán ve 3 výtiscích a elektronicky na CD (pdf, dwg)

Mgr. Petra Holasová

Ředitelka

Nabídka prací dle obsahu díla

ZŠ České mládeže – studie dispozičního řešení půdní vestavby a investiční záměr

Objednatel : FZŠ Ústí nad Labem České mládeže 230/2 p.o., Mgr. Petra Holasová

1. Obsah díla:

Předmětem prací je, dle požadavku investora, vypracování architektonické studie a investičního záměru

ověření půdní vestavby do podkroví hlavní budovy (hlavní budova a tři kolmá křídla) Základní školy v ulici

České mládeže v Ústí nad Labem a dále ověření možnosti přístavby samostatného výtahu.

Záměrem je vybudovat ve stávajícím nevyužitém podkroví hlavní budovy školy nové specializované učebny a

kabinety učitelů. Z hlediska kapacity v hlavní části střechy 3 učebny (cizí jazyky, knihovna a informační

centrum, digitální technologie), na bocích cca 4 kabinety a v bočních křídlech pak dvě velké učebny (laboratoř

přírodních věd a atelier umění a polytechniky).

Dále je nutné ověřit možnosti přístupu do podkroví, umístění hygienického zázemí a možnost umístění výtahu,

který by obsluhoval všechna podlaží školy. Součástí studie bude rovněž základní statické ověření možnosti

realizace záměru a nutných opatření a dále posouzení z hlediska požární bezpečnosti. Výsledná studie bude

konzultována s orgány hygieny (KHS). Součástí zpracování bude také investiční záměr, tedy zdůvodnění

potřeby investice, stanovení základních nákladů na realizaci (dle obestavěného prostoru) a stanovení dalšího

postupu v přípravě a realizaci záměru.

Podkladem pro zpracování studie je zaměření stávajícího stavu krovu a střechy školy a dále zadání od

investora a případně také podmínky z dotačních titulů.

Výsledná studie a investiční záměr bude sloužit k základnímu ověření proveditelnosti záměru a v případě, že

bude záměr realizovatelný, tak bude sloužit jako podklad pro další projekční práce, jednání se zřizovatelem či

konzultace s dotačními orgány.

- Dílo bude obsahovat:

A. Architektonická studie

- textová část, výkresová část – situace, půdorysy, řezy, pohledy

B. Statické posouzení návrhu

C. Posouzení návrhu z hlediska požární bezpečnosti

D. Investiční záměr

- zdůvodnění, stanovení orientačních nákladů (dle obestavěného prostoru), stanovení dalšího postupu

Výsledný projekt bude odevzdán ve 3 výtiscích a elektronicky na CD (pdf, dwg).

2. Cenová nabídka

Cenová nabídka dle jednotlivých částí :

A. Architektonická studie 51.500,- Kč

B. Statické posouzení návrhu 17.000,- Kč

C. Posouzení návrhu z hlediska požární bezpečnosti 12.000,- Kč

D. Investiční záměr 12.800,- Kč

CELKEM 93.300,- Kč

pozn. Nejsem plátcem DPH

Platba proběhne na základě vystavené faktury po předání hotového díla. O předání díla bude sepsán

předávací protokol.

Součástí cenové nabídky jsou také náklady na tisk a projednání výstupů s investorem.

3. Časová nabídka

Termín pro dokončení prací je nejdéle 12 týdnů od objednávky prací.

V závislosti na postupu projednání jednotlivých výstupů s investorem se může doba zpracování změnit.

V Ústí nad Labem, 2.5.2021