**SMLOUVA O DÍLO**

podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatelem**

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace

Svojsíková 833

737 01 Český Těšín

IČ:75107040

DIČ : CZ75107040

zastoupená: Ing. Edvard Huczala - ředitel

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitelem**

František Solowski,

Náměstí ČSA 2/2,

737 01 Český Těšín

IČ: 60035030

DIČ: CZ6203231210

čís. účtu : 208813377/0600 u banky MONETA a.s.

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo "**Oprava elektroinstalace správní budova letního koupaliště v Českém Těšíně** " (dále jen „Dílo“) dle "Zjednodušeného technického popisu" a "Položkového rozpočtu", které jsou přílohou této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **408.593,- Kč** + DPH ve výši 21%, tj. celkem 494.398,- Kč.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví.

(3) 1. dílčí fakturace proběhne na základě skutečně provedených a odběratelem odsouhlasených dodávek a služeb k 28.02.2017, faktura bude mít splatnost 14 dní.

(4) 2. dílčí fakturace proběhne na základě skutečně provedených a odběratelem odsouhlasených dodávek a služeb k 31.03.2017, faktura bude mít splatnost 14 dní.

 (5) Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

**III. Doba a místo plnění**

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 30.04.2017**

(2) Zhotovitel provede dílo v budově letního koupaliště v Českém Těšíně

**IV. Předání a převzetí díla**

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

**V. Práva a povinnosti stran**

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (Bc.VladimírKroček),je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VI. Smluvní pokuty**

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III, této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

**VII. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Objednatel (Správa účelových zařízení, příspěvková organizace) informoval druhou stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její případné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její případné dodatky do registru smluv, Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

(5) Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V ……………… dne ……………… V ……………… dne ………………

……………………………… ………………………………

**Objednatel Zhotovitel**