

MZE-29890/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020474657

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-29890/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 5. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135986 k PZ PRAIS II 2021 No612 LPIS KM UKZUZ**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135986 k PZ PRAIS II 2021 No612 LPIS KM UKZUZ

Nový termín: do 31. 5. 2021

Zdůvodnění:

Dne 12. 5. 2021 podal ÚKZÚZ požadavek na prodloužení lhůty pro akceptaci do 31. 5. 2021 z následujících důvodů:

1. Nedostatečná kapacita pro testování na straně zadavatele
2. Nutnost testovat funkčnost šablon v rámci fyzických kontrol na místě, což bylo možné až po rozvolnění pandemických opatření.

Výše uvedený požadavek byl shledán jako relevantní a proto v případě PZ PRAIS II 2021 No612 LPIS KM UKZUZ, byl navržen nový termín pro akceptaci a to do 31. 5. 2021.

Prodloužení termínu bylo schváleno garantem.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: