# číslo smlouvy objednatele:

# číslo smlouvy zhotovitele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení : č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

dále jen „objednatel“

a

MOSTY Jan Hofman s.r.o.

č.p. 245, Batňovice, PSČ: 542 32

IČO: 095 05 784

DIČ: CZ09505784

fakturační adresa : č.p. 245, 542 32 Batňovice

bankovní spojení: č.ú.:

tel: +420 606 665 332 email: info@mosty-hofman.cz

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavřely smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto

## S M L O U V U   O   D Í L O

(dále jen „smlouva“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- zhotovitel je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 23.3.2021 objednatelem; a

- zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom, že v místě provádění díla je nutno zachovat trvalý i když omezený a usměrněný provoz,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí činnost spočívající v provádění hlavních a běžných prohlídek mostních objektů, jejichž přehled a přesná specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1, které součástí jsou i tabulky č. 1 až č. 4, k této smlouvě (dále jen „mostní objekty“ nebo „mosty“).

1.2.	Zhotovitel se zavazuje nestranně zjistit stav mostních objektů. Podrobnější rozsah činností zhotovitele je specifikován v článku II. této smlouvy.

1.3.	Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy odměnu ve výši a způsobem uvedeným v čl. V. a čl. VI. této smlouvy.

1.4.	Zhotovitel se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému plnění této smlouvy nezbytné činnosti, a to se souhlasem objednatele.

1.5.	Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době provádění kontroly. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právní předpisy a příslušnými normami ČSN.

1.6.	Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221, uděleným mu Ministerstvem dopravy ČR.

1.7	Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do Systému hospodaření s mosty (BMS) a jedenkrát potvrzené v písemné podobě, objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele potřebné doklady pro spolupůsobení v součinnosti (mostní listy a protokoly z předchozích prohlídek a zpřístupnění databáze BMS, PD pokud existuje, přístupová práva do aplikace BMS).

1.8.	Součástí prohlídek bude zpracování návrhu potřebných údržbových prací a oprav formou oceněného položkového soupisu prací, které nevyžadují PD, fotodokumentace. Vypracování tiskových sestav požadavků údržby k navrženým opatřením včetně ocenění. U HPM se předpokládá tvorba ceny na základě měrných hodnot, u BPM odborným odhadem.

1.9. Tato smlouva o dílo vychází z nabídky dodavatele ze dne 30.3.2021 (Krycí list – příloha 2) a seznamem mostních objektů, které ocenil, rozčleněného do čtyř tabulek (příloha 1) s těmito tematickými úkoly, které budou na základě této smlouvy zpracovány do protokolů, tiskových sestav, fotografické dokumentace k předání objednateli:

- běžné prohlídky opakované (tabulka 3)

- návrh ceny za HMP prováděné v roce 2021 (tabulka 1)

- návrh ceny za pravidelné BMP prováděné v roce 2021 (celkem mosty a lávky) (tabulka 2+3)

- návrh ceny za opakované BMP, u mostních objektů s kvalifikačním stavem IV – VII, prováděné v roce 2021 a 2022 (celkem mosty a lávky) (tabulka 3)

- návrh ceny za stanovení finančních nákladů na navržená opatření u všech mostních objektů (v sestavách BMS) (tabulka 1+2+3)

II. Rozsah činnosti zhotovitele

2.1. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje vykonat pro objednatele hlavní a běžné prohlídky mostních objektů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci hlavní a běžné prohlídky mostu provést zejm. následující činnosti:

2.2.1.	fyzickou kontrolu mostních objektů včetně vyhotovení odpovídající fotodokumentace v termínech dle čl. III. odst. 3.1. a 3.7. této smlouvy;

2.2.2. kompletaci provedené hlavní a běžné mostní prohlídky v „Systému hospodaření s mosty - Bridge management system“ na webové stránce http://bms.clevera.cz (v této smlouvě dále jen také jako „Systém BMS“) v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

2.3. Projednání výstupů z prohlídek:

2.3.1. Zhotovitel před odevzdáním osobně seznámí určené zástupce objednatele s výsledky a závěry prohlídek a projedná opatření a návrhy (záznam v oddíle F. protokolů prohlídek).

2.3.2. V samostatném režimu budou projednány sestavy požadavků údržby, stavební údržby, oprav a rekonstrukcí vyplývajících z prohlídek vč. finančních nákladů. Odkaz na sestavy bude uveden v oddíle F. protokolů prohlídek.

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat protokoly vzniklé na základě prohlídky a kompletace v Systému BMS dle čl. 2.2. této smlouvy v písemné podobě vlastnoručně podepsané, s otiskem razítka  zhotovitele. Kompletní fotodokumentace z prohlídky bude odevzdána 1x v elektronické podobě.

2.5.	Protokoly z hlavní a běžné prohlídky a fotodokumentaci předá zhotovitel kontaktní osobě objednatele Ing. Evě Pavlasové, vedoucí technického odboru.

III. Termín a místo plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo - kontrolní činnost dle této smlouvy a předat veškerou pořízenou dokumentace včetně písemných protokolů o provedených kontrolách všech mostních objektů dle této smlouvy v těchto termínech:

- 	první etapa - do 31. 5 2021 provedení první BMP u mostů s kvalifikačním stavem IV – VII, projednání, předání protokolů (tabulka 3);

-	druhá etapa - od 1. 6. 2021do 15. 12. 2021 provedení BMP + HMP, projednání, předání protokolů  (tabulka 1+2+3)

-	třetí etapa - do 28. 2 2022 – odevzdání sestav finančních nákladů na navržená opatření (sestavy BMS, tabulka 1+2+3)

-	čtvrtá etapa - do 31. 5 2022 provedení BMP u mostů s kvalifikačním stavem IV – VII, projednání, předání protokolů (tabulka 3)

3.2. 	Místo kontroly, resp. umístění mostních objektů je specifikováno v tabulkách č.1 až č. 3 přílohy č. 1 této smlouvy.

3.3. O předání a převzetí dokumentace prokazující řádné a včasné provedení činností zhotovitele dle čl. 2.2. této smlouvy bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za objednatele je předávací protokol ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu oprávněna podepsat osoba dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy.

3.4. Adresy pro doručování:   	Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Zhotovitel:

MOSTY Jan Hofman s.r.o.

č.p. 245, Batňovice, PSČ: 542 32

3.5.	Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění v případě, že Objednatel nesplní svůj závazek předat podklady. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku a o tuto dobu se prodlužuje dohodnutá doba plnění.

3.6. 	Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.7. 	Doba plnění zakázky

-	první etapa - do 31. 5 2021 provedení první BMP u mostů s kvalifikačním stavem IV – VII, projednání, předání protokolů (tabulka 3),

-	druhá etapa - od 1. 6. 2021do 15. 12. 2021 provedení BMP + HMP, projednání, předání protokolů  (tabulka 1+2+3),

-	třetí etapa - do 28. 2 2022 – odevzdání sestav finančních nákladů na navržená opatření (sestavy BMS, tabulka 1+2+3)

-	čtvrtá etapa - do 31. 5 2021 provedení BMP u mostů s kvalifikačním stavem IV – VII, projednání, předání protokolů (tabulka 3)

IV. Povinnosti smluvních stran

4.1.	Zhotovitel je povinen při výkonu činností dle této smlouvy zjišťovat stavebně-technický stav každého kontrolovaného mostu zejména metodou vizuální, podpořenou odbornými znalostmi a zkušenostmi, dále měřením, kontrolou geometrického tvaru, porovnáním současného stavu s předchozími záznamy o stavu mostu a sledováním chování mostu.

4.2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas a řádně.

4.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu plnění předmětu této smlouvy.

4.4.	V případě, že zhotovitel při provádění prohlídek jednotlivých mostních objektů zjistí havarijní stav mostního objektu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele (tj. kontaktní osobu uvedenou v hlavičce této smlouvy a současně příslušnou osobu dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy) neprodleně, v tentýž den, písemně (e-mailem) informovat spolu se sdělením navrhovaných opatření nutných k zajištění bezpečnosti provozu.

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady u provozovatele Systému BMS přístup do tohoto systému.

4.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti všechna oprávnění k výkonu činností dle této smlouvy uvedená v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy a na žádost objednatele je povinen tato oprávnění objednateli bez zbytečného odkladu prokázat (předložit originál k nahlédnutí).

4.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

V. Odměna

5.1 	Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 355 740,- Kč (slovy: tři sta padesát pět tisíc sedm set čtyřicet korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 294 000,- Kč (slovy:  dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých) a DPH 61 740,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. 	V Celkové odměně dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy (resp. v dílčích odměnách dle přílohy č. 1) jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k provádění činností dle této smlouvy včetně činností s předmětem smlouvy souvisejících, bez nichž by nebylo možno řádně a včas splnit závazky zhotovitele dle této smlouvy.

5.3. 	DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Platební podmínky

6.1.	Nárok na zaplacení odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy vzniká řádným a včasným provedením všech činností zhotovitele dle čl. I. a II. této smlouvy ke všem mostním objektům.

6.2. 	Objednatel neposkytuje žádné zálohy za Cenu za provedení díla  dle čl. V. této smlouvy.

6.3.	Cena za provedení díla bude uhrazena bezhotovostním platebním stykem na základě řádně vystaveného daňového dokladu.

6.4. 	Účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou a náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

a) 	číslo a datum vystavení faktury

b) 	přesný název mostního objektu

c) 	číslo smlouvy a datum jejího uzavření

d) 	vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu

e)	označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)

f) 	lhůta splatnosti faktury 21 dní

g) 	IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

6.5.	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném splnění všech svých závazků dle této smlouvy.

6.6.	Přílohou faktury bude objednatelem podepsaný předávací protokol dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy.

6.7.	Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6.8. 	V případě, že faktura není vystavena řádně v souladu s touto smlouvu, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti tuto fakturu vrátit bez zaplacení s tím, že lhůta splatnosti začne běžet znovu až po doručení opravené, tj. řádné faktury. Při vrácení faktury uvede objednatel písemně důvod jejího vrácení.

6.9.	Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 98 písm. d) ZDPH]. V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

6.10.V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VII. Smluvní pokuty, důsledky porušení závazku

7.1. 	V případě prodlení zhotovitele se splněním závazků z této smlouvy v termínu dle čl. III. odst. 3.1. a 3.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH z ceny za provedení díla určené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

7.2. 	Pro případ porušení povinností zhotovitele, která je mu dána v ustanovení čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve smyslu ustanovení § 2048 ObčZ a to ve výši 2.000 Kč a to za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.

7.3. 	Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě. Výzva se zasílá na adresu uvedenou v označení smluvních stran této smlouvy, nebo na adresu uvedenou ve veřejném seznamu či rejstříku. Ve výzvě musí být uveden důvod vzniku nároku na úhradu smluvní pokuty a číslo účtu, na který má být uhrazen. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

VIII. Záruky za provedení díla

8.1. 	Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosto vad a nedodělků

8.2 	Zhotovitel  odpovídá za vady, které se vyskytnou na provedeném díle a to po dobu záruční doby, která je dohodou smluvní stran stanovena na 12 měsíců.

8.2 	Objednatel se zavazuje, že vytkne vady díla a uplatní jejich reklamaci bezodkladně po zjištění vad díla a to písemně u zhotovitele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo zjištěnou z veřejného seznamu či rejstříku.

8.3 	Případné vady, nedodělky a nedostatky na provedeném díle nebo jeho zhotovované části  je zhotovitel povinen odstranit do patnácti (15) dnů od okamžiku jejich vytknutí popř. v termínu po dohodě smluvních stran.

8.4 	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost  těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na  jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a ten na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

IX. Odstoupení od smlouvy

##### 9.1 	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

##### 9.2 	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

###### jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.

##### 9.3 	V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X. Ostatní ujednání

10.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že dodržuje a při plnění této zakázky bude dodržovat principy sociální odpovědnosti (například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou), environmentální odpovědnosti  (například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou) a inovací (tj. implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky).

10.2. 	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností do maximální výše 2 mil. Kč za jednu a všechny škodní události. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel sám popř. z pojištění.

10.3. 	Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu provádění díla.

10.4  	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli postoupit ani zatížit jiným právem bez písemného souhlasu objednatele.

10.5. 	Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ObčZ.

10.6 	Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemní doručování se bude dít na adresy uvedené v záhlaví označení smluvních stran této smlouvy, pokud toto nebude možné, pak na adresy uvedené ve veřejném seznamu či rejstříku.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11.2. 	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně očíslovanými a podepsanými oběma stranami.

11.3. 	Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství.

11.4. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

11.5. 	Nedílnou součástí Smlouvy dále jsou tyto přílohy:

Příloha 1 – Výzva k podání nabídky a seznam mostních objektů (tabulka 1 až 3)

Příloha 2 – Krycí list nabídky

Příloha 3 – osvědčení o autorizaci – mosty a inženýrské konstrukce

Příloha 4 – Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů

Příloha 5 – Výpis z živnostenského rejstříku

Příloha 6 – Plná moc pro Ing. Evu Pavlasovou ze dne 10.2.2016

11.6. 	Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se použije zejména příslušná ustanovení ObčZ.

11.7. 	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.8. 	Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

11.9. 	Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

11.10.Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

objednatel:                                                                               	zhotovitel:

V Karlovy Vary dne ___.___.______                                      	 V ………………  dne ___.___.______

___________________________                                             	____________

Statutární město Karlovy Vary				Mosty Jan Hofman s.r.o.

Ing. Eva Pavlasová                         				Bc. Lukáš Hofman

vedoucí technického odboru					jednatel