**Seznam účastníků:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministerstvo zemědělství (MZe)** | **T-Soft** |
| xxx, Vladimír Velas, Lucie Kubáčová, Oleg Blaško | xxx |

**Agenda jednání:**

| **Číslo** | **Téma** |
| --- | --- |
| 01 | Návrh úpravy realizace RfC 09 (Z30631) Spisovna |

**Úkoly z jednání:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Stav** | **Úkol** | **Termín** | **Přidělen** |
| 01 | N | Dodavatel na základě přiložené specifikace pro upravené RfC 09 Spisovna zrealizuje a nasadí na testovací prostředí MZe k 17.5.2021 požadované funkční řešení dle této specifikace. |  | xxx |

**Typ:** U…Ukončeno (splněno), P…Pozastaveno, T…Trvá, Z…Zrušeno, N…Nový

**Projednáno:**

| **Číslo** | **Typ** | **Text** | **Přednesl** |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | I, R | **Aktuální stav realizace RfC 09 Spisovna**  Na základě realizace vstupní analýzy k výše uvedenému RfC 09, bylo konstatováno/zjištěno, že problematika implementace Spisovny v rámci DMS je vysoce specifická a i vlastní příprava analýzy značně časově náročná, jelikož jsou s péčí řádného hospodáře řešeny velmi detailně jednotlivé náležitosti a nuance tohoto RfC 09. Z důvodu nutnosti časového prostoru na otestování předaných výstupů realizovaného RfC 09 na testovací prostředí DMS Zadavatel (MZe IT) rozhodl, že RfC 09 bude rozděleno na 2 části a dle aktuálně platné OBJ č. 4500135520 bude realizována část 1, v rozsahu 94 MD (člověkoden) v níže uvedených oblastech (přiložena technická specifikace pro část 1 a její kalkulace).    Zadání realizace pro část 1 RfC 09:  viz. příloha č.1  Kalkulace pro část 1 RfC 09:  viz. příloha č.2  Část 2 RfC 09 bude realizována s časových důvodů až po uzavření nové smlouvy na provoz a rozvoj DMS s dodavatelem vzešlým z výběrového řízení. Část 2 bude zpracována/vytvořena na základě komplexní analýzy, která je součástí výstupu části 1 RfC 09. | Velas  xxx  Blaško  xxx |

**Typ: I**…Informace, R…Rozhodnutí, Ú…Úkol, P…Pozastaveno

**Přílohy zápisu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Soubor** |
| 1 | Zadání realizace pro část 1 RfC 09 | Uveřejněno jako samostatná příloha č. 1 |
| 2 | Kalkulace pro část 1 RfC 09 | Uveřejněno jako samostatná příloha č. 2 |

**Schválení zápisu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podpisová doložka** | | | |
| **Jméno a příjmení** | **Organizace** | **Datum** | **Podpis** |
| **Ing. Oleg Blaško** | MZe |  |  |
| **xxx** | T-Soft |  |  |