# Seznam účastníků:

| Ministerstvo zemědělství (MZe) | T-Soft |
| --- | --- |
| xxx, Vladimír Velas, Lucie Kubáčová, Oleg Blaško | xxx |

# Agenda jednání:

| Číslo | Téma |
| --- | --- |
| 01 | # Návrh úpravy realizace RfC 09 (Z30631) Spisovna |

# Úkoly z jednání:

| Číslo | Stav | Úkol | Termín | Přidělen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | N | Dodavatel na základě přiložené specifikace pro upravené RfC 09 Spisovna zrealizuje a nasadí na testovací prostředí MZe k 17.5.2021 požadované funkční řešení dle této specifikace. |  | xxx |

# Typ:	U…Ukončeno (splněno), P…Pozastaveno, T…Trvá, Z…Zrušeno, N…Nový

# Projednáno:

| Číslo | Typ | Text | Přednesl |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | I, R | Aktuální stav realizace RfC 09 Spisovna Na základě realizace vstupní analýzy k výše uvedenému RfC 09, bylo konstatováno/zjištěno, že problematika implementace Spisovny v rámci DMS je vysoce specifická a i vlastní příprava analýzy značně časově náročná, jelikož jsou s péčí řádného hospodáře řešeny velmi detailně jednotlivé náležitosti a nuance tohoto RfC 09. Z důvodu nutnosti časového prostoru na otestování předaných výstupů realizovaného RfC 09 na testovací prostředí DMS Zadavatel (MZe IT) rozhodl, že RfC 09 bude rozděleno na 2 části a dle aktuálně platné OBJ č. 4500135520 bude realizována část 1, v rozsahu 94 MD (člověkoden) v níže uvedených oblastech (přiložena technická specifikace pro část 1 a její kalkulace). Zadání realizace pro část 1 RfC 09: viz. příloha č.1 Kalkulace pro část 1 RfC 09: viz. příloha č.2 Část 2 RfC 09 bude realizována s časových důvodů až po uzavření nové smlouvy na provoz a rozvoj DMS s dodavatelem vzešlým z výběrového řízení. Část 2 bude zpracována/vytvořena na základě komplexní analýzy, která je součástí výstupu části 1 RfC 09. | Velas xxx Blaško xxx |

# Typ: I…Informace, R…Rozhodnutí, Ú…Úkol, P…Pozastaveno

# Přílohy zápisu:

| Číslo | Název | Soubor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadání realizace pro část 1 RfC 09 | Uveřejněno jako samostatná příloha č. 1 |
| 2 | Kalkulace pro část 1 RfC 09 | Uveřejněno jako samostatná příloha č. 2 |

# Schválení zápisu:

| Podpisová doložka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Organizace | Datum | Podpis |
| Ing. Oleg Blaško | MZe |  |  |
| xxx | T-Soft |  |  |