# Číslo dodatku: 06882/SVSL/21

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 14217/SVSL/20 ze dne 24. 11. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

VDS, spol. s r.o.

Sídlo:			Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupený: 		Markem Dawidem,  jednatelem společnosti

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.; č. účtu 1666770399/0800

IČO: 			451 94 980

DIČ: 			CZ45194980

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C 2975

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro SCHKO Poodří v Ostravě byl zjištěn rozpor mezi skutečným uloženým sítí se stavem sděleným správcem sítí, bude nutné provést prodloužení tras přípojek vody a splaškové kanalizace a navýšením zemních prací a vysprávek vozovky v místě předpokládaného uložení sítí. Na základě změny tras bude také muset být upraven stávající plechový kryt přívodu vzduchu do 1. PP objektu. U vnitřních rozvodů bude nutné upravit trasu a přizpůsobit jí vnitřní členitosti objektu.  Dále také dojde k doplnění uzavíracího ventilu pro odbočku ke kotli ÚT, aby byla zajištěna možnost provádět úpravy a údržbu otopné soustavy bez omezení dodávek vody do zbytku objektu. Při napojování nově zřízení kanalizace na stávající vnitřní svislou kanalizaci došlo k porušení stávajícího litinového potrubí a je nezbytné provést jeho částečnou výměnu.

- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:			398.715,82 Kč

DPH 21%:				83.730,32 Kč

Cena včetně DPH:		482.446,14 Kč

## Práce dle změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí:

## Cena bez DPH:	       		   52.344,64 Kč

## DPH 21%:				   10.992,37 Kč

Cena včetně DPH:		  63.337,01 Kč

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 	 	 451.060,46 Kč

DPH 21%: 		      	  94.722,69 Kč

Cena včetně DPH: 		545.783,15 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 10. 5. 2021						V Ostravě dne 30. 4. 2021

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Marek Dawid |
| ředitel |  | jednatel společnosti |