Číslo smlouvy objednatele: D/4130/2020/PŘ/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14 TRN (FVE + VZT)“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Zlínský kraj

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati č. p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán	:	nyní: Ing. Holiš Radim – hejtman

(dříve: Jiří Čunek – hejtman)

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxx

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxx,

xxxxxí

xxxxx

(dříve: xxxxxx)

IČO	:	70891320

DIČ	:	CZ 70891320

Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu	:	1827552/0800

Tel. 	:	nyní:	xxxxx; xxxxxx

(dříve: xxxxxxx; xxxx)

E-mail	:	nyní:	xxxxxx@kr-zlinsky.cz;

xxxxxx@kr-zlinsky.cz

(dříve: xxxxxx@kr-zlinsky.cz;xxxxxxxx@kr-zlinsky.cz)

ID DS	:	scsbwku

| Zhotovitel | : | Ing. Milan Hylš |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice |
| Jednající/Zástupce | : | Ing. Milan Hylš |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| ve věcech smluvních | : | xxxxxx |
| ve věcech technických | : | xxxxxx |
| IČO | : | 449 85 096 |
| DIČ | : | CZxxxx |
| Bankovní ústav | : | xxxx |
| Číslo účtu | : | xxxxxxx |
| Telefon | : | xxxxx |
| E-mail | : | xxxx |
| ID DS | : | qi5tha7 |

I. PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 2. 11. 2020 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT)“, a to pod č. objednatele D/4130/2020/PŘ

(dále jen „Smlouva“).

  - S ohledem na níže uvedené důvody se smluvní strany dohodly pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Důvody jsou následující:

Aktualizace projektové dokumentace dle odst. 2.1.14. Smlouvy z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky, v souladu s vyhrazenou změnou dle odst. 4.1.1.2. Smlouvy, kdy se jedná o úpravu technických parametrů stavby, tedy posouzení možnosti navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny použitím panelů o výkonu 450 Wp.

Změna termínu plnění dle odst. 2.1.14. Smlouvy

Smlouva v odstavci 2.1.14 a v souladu s odst. 4.1.3.2. uvádí že objednatel současně s kalkulací ceny předloží návrh lhůty zpracování požadované změny.

Termín odevzdání aktualizované dokumentace byl se zhotovitelem dohodnut na 21. 5. 2021 v elektronické podobě vč. rozpočtu a soupisu prací. V tištěné podobě se byl dohodnut na 24. 5. 2021.

Změna ceny za aktualizaci projektové dokumentace dle odst. 2.1.14. Smlouvy

Dle odst. 4.1.3 Smlouvy s odkazem na odst. 4.1.1.2. Smlouvy je změna dohodnuté ceny možná pouze v případě, že budou objednatelem vzneseny požadavky na úpravu technických parametrů stavby, které budou považovány za standardní v období před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Cena za aktualizaci projektové dokumentace byla zhotovitelem v souladu s odst. 4.1.3.2. Smlouvy vyčíslena hodinovou sazbou 500 Kč/hod při počtu 50 hodin. Celková cena za aktualizaci projektové dokumentace tak činí 25 000,- Kč bez DPH, DPH 5 250,- Kč, cena celkem vč. DPH 30 250,- Kč.

- PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva se doplňuje a mění s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli výše, a to v  rozsahu uvedeným níže kurzívou:

Doplnění a změna se týká článků:

- ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA

Dle odstavce 2.1.14. Smlouvy byla na výzvu objednatele předložena nabídka na provedení aktualizace projektové dokumentace z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky, a to ve smyslu posouzení možnosti navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny použitím panelů o výkonu 450 Wp.

Článek 2. Smlouvy se tak v souladu s výše uvedeným doplňuje o nový odst. 2.5 v tomto znění:.

2.5	Zpracování aktualizace projektové dokumentace z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Současně byl v souladu s odstavcem 2.1.14. Smlouvy a odst. 4.1.3.2. Smlouvy na zpracování výše uvedeného dohodnut termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace. Do Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.12 v tomto znění:

3.12  Termíny plnění aktualizace projektové dokumentace ze strany zhotovitele dle odst. 2.5. této smlouvy:

- do 21. 5. 2021 včetně jejích předání objednateli v elektronické podobě

- do 24. 5. 2021 včetně jejich předání objednateli v tištěné podobě v počtu, formátech a vyhotoveních dle odst. 2.1.4. této smlouvy

7. CENA DÍLA

Odstavec 7.1. a 7.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění jako cena pevná a činí:

Celkem 158 000,- Kč (bez DPH)

DPH (21%): 33 180,- Kč

Celkem s DPH  191 180,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy:stodevadesátjednatisícstoosmdesát korun českých)

7.2. Rozpis ceny

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby – všechny činnosti dle odst. 3.1. této smlouvy | 100 000 | 1000 |
| 7.2.2. | Za připravení veškerých podkladů pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad včetně všech příloh – všechny činnosti dle odst. 2.2. této smlouvy | 16 000 | 360 |
| 7.2.3. | Za vyřízení smlouvy o připojení k síti E.ON – všechny činnosti dle odst. 2.3. této smlouvy | 2 000 | 420 |
| 7.2.4. | Za autorský dozor – všechny činnosti dle odst. 2.4 této smlouvy | 15 000 | 150 |
| 7.2.5. | Za aktualizaci projektové dokumentace dle odst.. 2.5. této smlouvy | 25 000 | 30 250 |

OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Dále se smluvní strany dohodly, že se mění statutární orgán, osoby oprávněné jednat, tel: a e-mail objednatele a to tak, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto dodatku, přičemž původní údaje, které se mění, jsou uvozeny slovem „dříve“ a nové údaje po změně jsou uvedeny slovem „nyní“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Zlíně dne		                                                          V Boskovicích dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

xxxxxxx			Ing. Milan Hylš

………………………………………….	      			………………………………………

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.