Smlouva o dílo

Uzavřená dle §1724 občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

- Smluvní strany

Zhotovitel:	    S – Kontrol s.r.o, Slezská 75, 747 41 Hradec nad Moravicí

Zastoupeno jednatelem firmy Miroslavem Slaninou

IČ:		27832473

DIČ:	CZ27832473

Objednatel:    Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace

Ochranova 6,74601 Opava

Zastoupena ředitelkou Mgr. Monikou Jarošovou

IČ : 		70999236

DIČ: 		-

2. Předmět smlouvy

Oprava kanalizace v budově Základní školy Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6

3. Čas plnění

19. 5. 2021 – 30. 6. 2021

4. Cena za dílo

4.1 byla stanovena na 173.600,- bez DPH dle cenové nabídky- viz příloha č. 1

5. Platební podmínky

5.1 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za dílo předáním a převzetím díla.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že platby budou prováděny na základě faktur-daňových dokladů, jejichž obsahové náležitosti budou v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.3 Zastavení financování předmětného díla opravňuje zhotovitele k přerušení nebo omezení prací a k přiměřenému prodloužení termínu ukončení díla.

5.4 Vedle smluvní ceny podle bodu 4.2 této smlouvy se objednatel zavazuje proplatit zhotoviteli faktury za vícepráce, na kterých se smluvní strany dohodnou.

6. Způsob provádění díla

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to od doby zahájení prací až do doby odevzdání a převzetí předmětu díl a (platí u staveb delších než 10 dní).  Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě, je zakázáno zápisy v deníku připisovat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Objednatel se zavazuje sledovat obsah stavebního deníku a to do 3 dnů k zápisům připisovat svá stanoviska a nevyjádří-li nesouhlas do 3 dnů, má se za to, že s obsahem stavebního deníku souhlasí. Veškeré zápisy do stavebního deníku jsou jménem smluvních stran oprávněni činit všichni v hlavičce této smlouvy uvedeni.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně na základě svého uvážení. Náklady s tímto spojené nese objednatel. V případě, že se zjistí, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

  - Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění přerušit do doby výměny věcí, změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věcí, na níž má být provedena oprava nebo úprava nebo místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují dokončení díla dohodnutým způsobem či v dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do doby dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. V tomto případě je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit termín dokončení díla a není v prodlení.

7. Provedení díla

  - Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k převzetí díla. O předání předmětu díla zhotovitelem sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém zachytí stav předávaného díla.  Současně bude zápis obsahovat soupis případných vad a nedodělků, která má dílo v okamžiku předání a převzetí, a dohodu o lhůtách k jejich odstranění.

8. Vady díla

8.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel zodpovídá za vady díla vzniklé po jeho předání objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností ze strany zhotovitele.

8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 36 měsíců ode dne předání díla objednateli, na použité materiály dle jednotlivých výrobců.

8.4 Po dokončení díla je objednatel povinen dílo převzít s výjimkou situace, že dílo, vady a nedodělky brání řádnému užívání věci.

8.5 Smluvní strany se dohodly pro případ vzniku škody na tom, že kromě sjednaných smluvních pokut v této smlouvě smluvní strana, která škodu způsobila, zaplatí druhé smluvní straně náhradu škody v plné výši.

9. Sjednání smluvních pokut

9.1 Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na poplatky z prodlení ve výši 0,5 promile

9.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur s dohodnutou 14 – ti denní splatností zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 promile

10. Další ujednání

10.1 Zhotovitel prokazatelně seznámí své pracovníky s bezpečnostními opatřeními pro provádění předmětného díla. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů při provádění díla.

10.2 Případné škody vzniklé při provádění díla se zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn zajistit v potřebném předstihu výrobní kapacity, prostředky a materiály, jakož i subdodavatelské práce a materiály. Ustoupí-li objednatel od realizace díla, případně jeho části nebo provede-li proti obsahu této smlouvy podstatné změny v objemu požadovaných prací nebo jejich sortimentu, zavazuje se nahradit zhotoviteli majetkovou újmu a škodu, která mu z tohoto důvodu vznikne. Objednatel se zavazuje, že v těchto případech převezme a dodavateli uhradí v potřebném předstihu objednané a dodané materiály, prostředky a práce pokud se zhotovitel nerozhodne, že si je ponechá.

11.2 Veškeré dodatky nebo úpravy, která mění nebo doplňují smlouvu, musí být vyhotoveny písemně a potvrzeny každou ze smluvních stran.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech této smlouvy. Strany dále výslovně prohlašují, že nedosažení dodatečné dohody o doplnění obsahu smlouvy nemá vliv na platnost této uzavřené smlouvy.

11.4 Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka.

11.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11.6 Tuto smlouvu lze zrušit:

- výslovnou dohodou obou smluvních stran provedenou písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti

V Opavě dne 19. 5. 2021

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………..			          …………………………………….

Mgr. Monika Jarošová					  Miroslav Slanina

ředitelka					               S-Kontrol s.r.o