D O D A T E K č. 6

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | 702 167 727 |
| E-mail : | clipa.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 6799070217/0100 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXX XXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 3. 2021 v souvislosti s vydáním zákona č. 481/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 a kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést  zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu vyjmutí pozemků, u kterých je v KN evidováno duplicitní vlastnictví z obvodu pozemků řešených v KoPÚ. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6  následovně:

1. Bod 3.4.3. se doplňuje o Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví) v počtu 26 MJ/100bm/4500 Kč/MJ bez DPH.

2. Termín odevzdání Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví) pod bodem 3.4.3. se stanovuje na 31. 10. 2021.

3. Cena Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)  pod bodem 3.4.3. je stanovena ve výši 117 000 Kč bez DPH.

4. Bod 3.4.5. se doplňuje o Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví) v počtu 8 MJ/ha/350 Kč/MJ bez DPH.

5. Termín odevzdání Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví) pod bodem 3.4.5. se stanovuje na 31. 10. 2021.

6. Cena Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)  pod bodem 3.4.5. je stanovena ve výši 2 800 Kč bez DPH.

7. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  bez DPH v Kč  - se mění z původní hodnoty           2 557 700 Kč bez DPH - nově na 2 677 500 Kč bez DPH.

8. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 627 MJ -  nově na 620 MJ.

9. Celková cena  pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 501 600 Kč bez DPH - nově na 496 000 Kč bez DPH.

10. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 MJ - nově na 620 MJ.

11. Celková cena  pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 000 Kč bez DPH - nově na 620 000 Kč bez DPH.

12. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. - 3.5.3.)  bez DPH v Kč  se mění z původní hodnoty           1 296 900 Kč  - nově na 1 284 300 Kč bez DPH.

13. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 077 550 Kč - nově na 4 184 750 Kč bez DPH.

14. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 4 933 835,50 Kč - nově                                         na 5 063 547,50 Kč s DPH.

Čl. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 724-2018-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 677 500 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 284 300 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 222 950 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 184 750 Kč |
| DPH 21% | 878 797,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 063 547,50 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- V Liberci dne:	18.5.2021			       V Brně dne: 14.5.2021

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |