dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 9. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvní stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem:			Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená:			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				 60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		XXXX

Číslo účtu:			XXXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:	XXXX,

XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

se sídlem:			Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zapsaná/ý:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 202541

Zastoupená/ý:		            XXXX, jednatelem

IČO:				28711335

DIČ: 				CZ28711335

ID datové schránky:		cere6c9

Bankovní spojení:		XXXX

Číslo účtu:			XXXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	XXXX

- ve věcech technických:	XXXX

(dále jen „zhotovitel“, společné též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na zateplení VUZ Karlovy Vary včetně výměny oken a vstupních dveří, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 25. 9. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- V čl. III. Termín a místo plnění se ruší termín Předání PD včetně předložení pravomocného stavebního povolení (souhlasu s ohlášenou stavbou) a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do 240 dní od zahájení a nahrazuje se novým zněním:

Předání PD včetně předložení pravomocného stavebního povolení (souhlasu s ohlášenou stavbou) a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy:		do 270 dní od zahájení

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:	V Praze:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	DPU REVIT s.r.o.

Ing. Martin Lehký	XXXX

ředitel	jednatel