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  SAPA – LPJ, spol. s r. o.                                                

                                                                                                                         


Smlouva o dílo

č.17052021
1. Smluvní strany

Objednavatel :     
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Název a adresa:
Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti




Identifikační číslo (IČ): 25 92 30 99

DIČ: CZ25923099

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxx
Zhotovitel:  

 SAPA – LPJ, spol. s r.o.
Název a adresa:
 Vysoké Mýto – Dráby 850


zastoupený:

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

IČO: 620 636 34   

DIČ: CZ620 636 34   

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel, fax.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxx
údaj o zápisu společnosti: firma registrována u Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7472

( dále jen zhotovitel )

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést akci – „Stavební opravy objektu ATS Javorníček“.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s okolnostmi a podmínkami, za nichž je smlouva uzavírána a za nichž má být dílo prováděno a že se vyčerpávajícím způsobem seznámil se všemi doklady a podklady, podle kterých má dílo provést, s poměry na místě zhotovení díla a že s těmito všemi znalostmi je schopen splnit řádně, včas a za dohodnutou cenu závazek založený touto smlouvou, aniž by požadoval od objednatele další součinnost, než tu, která byla dohodnuta při uzavření smlouvy.
2.3. 

Objednatel se touto smlouvou zavazuje v dohodnuté době převzít řádně provedený předmět díla a zaplatit dohodnutou cenu za dílo v souladu s dohodnutými podmínkami.
3. Doba zhotovení díla

3.1.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provedení prací, sjednaných v článku 2 této smlouvy, v těchto termínech:
Zahájení díla: 06/2021     

Dokončení díla: 07/2021      
V závislosti na klimatických podmínkách.

4. Cena díla

4.1.
Zhotovitel s objednavatelem se dohodli, že cena za práce provedené dle čl. 2 této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou, kterou zhotovitel podal ve veřejné soutěži na stavební práce a činí bez DPH 

338 289,- Kč

4.2.  Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákla​dů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, přechodné dopravní značení, revize a zkoušky apod.).

4.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a dodávek vyplývajících z předloženého soupisu prací a dodávek průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, ani úrok z prodlení.

Práce a dodávky neobsažené v nabídce budou provedeny až po věcném a cenovém odsouhlasení pověřeným zástupcem objednavatele.  

4.4
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.

5. Řízení stavby a provádění díla

5.1. Oprávněnými zástupci stran ve věcech technických ( tedy i k přejímce a kontrole dodávek provedených prací a zakrývaných konstrukcí ) je 

za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx
za zhotovitele:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx
5.2.  Zhotovitel bude provádět práce na základě požadavků objednavatele. 

5.3. Účastníci se dohodli, že pro hodnocení kvality platí příslušná ustanovení závazných a doporučených technických norem ČSN a předpisy platné k datu této smlouvy.

5.4. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání po dobu realizace stavby ve stavu způsobilém k provádění díla.

5.5. Postup prací zhotovitele bude respektovat pokyny objednavatele.

6. Financování a platby

6.1.  Objednavatel prohlašuje,  že má zajištěny finanční prostředky na financování díla, které je předmětem této smlouvy.  

6.2. Vyúčtování proběhne po protokolárním předání a převzetí díla objednavatelem a zhotovitelem. V případě zjištěných vad bránících užívání bude pozastavena platba faktury o 10% z celkové částky za zhotovení díla, tj. 33 828,- Kč do doby, než budou tyto bránící vady odstraněny.
6.3.  Splatnost faktury / daň. dokladu / je 30 dnů po prokazatelném doručení daňového

        dokladu na adresu objednavatele.

7. Záruky

7.1. Záruční doba: Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla s výjimkou výrobků, u kterých je záruční doba určena výrobcem , která je stanovena na 24 až 36 měsíců. 
7.2   Doba záruky se prodlužuje v případě reklamace o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli do doby vyřízení reklamace.
8. Způsob odevzdání a převzetí zhotoveného díla

8.1.  Zhotovitel předá objednavateli dokončené dílo v termínu dle č. 3.1. této smlouvy.

8.2.  Dílo se považuje za dokončené po provedení všech prací, které jsou předmětem

        plnění zhotovitele dle této smlouvy.

8.3.  Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednavatelem dnem podpisu

        zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že byly zjištěny drobné vady nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění v termínu dohodnutém mezi objednavatelem a zhotovitelem. Po odstranění vad sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednavatel potvrdí zhotoviteli, že vady byly odstraněny.

8.4.  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v záruční době ve lhůtě do 10-ti  pracovních dnů nebo v jiném domluveném termínu od uplatnění reklamace objednavatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, která bude stanovena dohodou smluvních stran. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

9. Smluvní pokuty

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9.2.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
 9.3. Pokud vznikne škoda, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
9.4. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit a doplňovat na základě vzájemné dohody pouze písemnou formou.  Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

10.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a potvrzují, že k podpisu této smlouvy není třeba další statutární osoby. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek a že byla uzavřena na základě svobodné a vážné vůle.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami uvedenými v podmínkách zadání.
Ve Vysokém Mýtě:   17.05.2021     


Ve Vysokém Mýtě dne:   17.05.2021
Za objednavatele                                                                     Za zhotovitele
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

            Jednatel společnosti                                                                                  jednatel společnosti
	Javorníček - stavební úpravy ATS

	Oprava plotu
	 
	 
	 
	22 814 Kč

	demontáž oplocení vč. likvidace
	15
	m
	
	

	osazení ocelového sloupku do betonu
	9
	ks
	
	

	osazení ocelové vzpěry do betonu
	4
	ks
	
	

	montáž drátěného oplocení v. 1,8m
	15
	m
	
	

	D+M kovové bránky s výplní z pletiva 1000x1800, sloupy z jeklu 100x100x5
	1
	ks
	
	

	nová plotová podezdívka v.0,5m vč. základu
	15
	m
	
	

	Chodník
	 
	 
	 
	7 222 Kč

	odkop zeminy
	1,5
	m3
	
	

	D+M sadová obruba
	10
	m 
	
	

	štěrkodrť 0/63 tl. 20cm
	5
	m2
	
	

	D+M zámková dlažba
	5
	m2
	
	

	Schodiště
	 
	 
	 
	45 950 Kč

	odstranění stáv.kamenného schodiště vč. likvidace
	1
	kpl
	
	

	nové přístupové schodiště z palisád
	1
	kpl
	
	

	Ostaní práce
	 
	 
	 
	212 773 Kč

	DMT dveří vč. zárubně
	1
	kpl
	
	

	montáž a dodávka nových plastových dveří
	1
	kpl
	
	

	vnijší omítka - lokální opravy
	19
	m2
	
	

	vnější omítka - očištění,penetrace,nátěr
	60
	m2
	
	

	lokální opravy vnitřních omítek
	25
	m2
	
	

	vnitřních výmalba vč. penetrace
	78
	m2
	
	

	podokapní žlab poplastovaný
	5
	m
	
	

	dešťový svod poplastovaný
	3,5
	m
	
	

	dodávka a pokládka betonová žlabovka do bet.lože
	15
	m
	
	

	Oprava střechy - podle skutečnosti (odhad)
	1
	kpl
	
	

	demontáž a následná dodávka a montáž oplechování střechy
	17
	m
	
	

	větrací mřížka nerezová - vnitřní
	3
	ks
	
	

	větrací mřížka nerezová - vnější
	3
	ks
	
	

	Oprava hromosvodu
	1
	kpl
	
	

	Vybourání prostupu pro hlavici
	1
	ks
	
	

	nerezová hlavice (odvětrání akumulace) vč. zaizolování
	1
	kpl
	
	

	vybourání luxfer a následné zazdění vč. zapravení
	1
	m2
	
	

	dodávka a montáž PVC okno otvíravé hnědé 0,6x1,5m
	1
	ks
	
	

	nátěry technologie
	1
	kpl
	
	

	pracovní lešení, manipulátor
	1
	kpl
	
	

	
	
	
	
	

	Přesuny hmot
	 
	 
	 
	49 530 Kč

	ruční přesuny hmot
	1
	kpl
	
	

	doprava materiálu,mechanizace, pracovníků, vytyčení, úklid, GZS
	1
	kpl
	
	

	
	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 
	338 289 Kč

	DPH 21 %
	 
	 
	 
	71 041 Kč

	CELKEM VČ. DPH
	 
	 
	 
	409 330 Kč
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