**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

č. příkazce : 3019H1210003

č. příkazníka : ………………….

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

**správy**

**XXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Saffron Universe s.r.o.**

Se sídlem : Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

IČO: 03595269 DIČ : CZ03595269

zastoupený : XXXXXXXXXXX - jednatelem

bankovní spojení : Moneta Bank, a.s.

číslo účtu : 216824228/0600

tel: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

tuto

**Příkazní smlouvou**

**„výkon činnosti technického dozoru stavebníka – při přípravě a realizaci stavby“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

**Článek I.**

**Prohlášení smluvních stran**

Příkazce je povinen v souladu s ust. § ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů k zajištění technického dozoru stavebníka při realizované akci.

Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý vykonávat pro příkazce činnosti v rámci funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Příkazník prohlašuje, že splňuje všeobecné i zvláštní podmínky pro poskytování služeb podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování činnosti TDS podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce spočívající v „**Zabezpečení výkonu činnosti TDS** **při přípravě a realizaci projektů na akci : „ Obnova staveb v zámecké zahradě“** dle projektových dokumentací „PD – stavební úpravy glorietu“ a „PD – stavební úpravy oranžerie“ vypracovaných pro potřeby realizace staveb s názvem : „**NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě**  v rámci výzvy programu MAS Pošumaví jako akce id. č. EDS/SMVS 134V719000009, reg. Č. CZ06.4.59/0.0/0.0/16\_073/0010453. Příkazník se zavazuje vykonávat činnost TDS v rozsahu specifikovaném v čl. III. této příkazní smlouvy. Příkazník zajistí činnosti, dle této smlouvy po dobu přípravy stavby a po dobu vlastní realizace stavby, i po realizaci stavby do kolaudačního řízení.
2. Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných pro výkon činnosti TDS a zadávací dokumentací a považuje je za bezvadné a dostatečné pro realizaci činnosti dle této smlouvy.
3. Příkazce se touto smlouvou zavazuje zaplatit příkazníkovi za zabezpečení výkonu činnosti TDS odměnu ve výši sjednané touto smlouvou a způsobem v této smlouvě uvedeným.

**Článek III.**

**Povinnosti příkazníka**

###### Příkazník se zavazuje provádět – technický dozor stavebníka v následujícím rozsahu:

* spolupracovat při zpracování DPS, tzn. účast na konzultacích s projektantem, připomínkování navrženého řešení, kontrolu DPS a položkového rozpočtu,
* spolupracovat při přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby
* seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
* zajistit organizaci předání staveniště včetně protokolárního zápisu, provádění technického dozoru stavby minimálně 2x týdně, či dle dohody,
* zajistit a vést pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x týdně po dobu výstavby,
* zajistit a účastnit se všech jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
* zabezpečit soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými ve správních rozhodnutích,
* provádět cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrolovat dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem,
* kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,
* sledovat dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů,
* pravidelně kontrolovat stavební a montážní deník, provádět zápisy s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvat zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrolovat splnění požadavků stavebního dozoru,
* uplatňovat vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,
* připravit podklady pro předání a převzetí dokončené stavby, účastnit se převzetí stavby od zhotovitele,
* zdokumentovat vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistit jejich odstranění zhotovitelem,
* odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
* kontrolovat dodržení podmínek stavebního povolení
* dohlížet nad systematickým doplňováním dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby).
* projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
* o všech závažných okolnostech informovat investora,
* kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
* spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
* spolupracovat s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad stavby,
* sledovat, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),
* sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
* uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
* spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
* kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňovat dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
* připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit se jednání o odevzdání a převzetí,
* kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
* účastnit se kolaudačního řízení,
* kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem,
* telefonické a emailové konzultace se stavebníkem  (příkazcem) a dodavatelem stavby, případně subdodavateli,
* poskytovat poradenskou činnost při výstavbě,

###### Výkony po dokončení stavby :

* účast na kolaudačním řízení,
* zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,
* spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po kolaudaci,
* součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění,
* spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce,
* další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.

Uvedené výkony je příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů a podkladů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví, a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem.

Činnosti uvedené v článku III. se příkazník zavazuje zajistit s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce a přiměřeně podmínkám stavby.

###### Příkazník je povinen mít, v době výkonu činnosti TDS dle této příkazní smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 500 000,- Kč, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu provádění činnosti TDS na vyzvání příkazce předložit kopii pojistné smlouvy, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu obdržel.

###### Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**Článek IV.**

**Práva a povinnosti účastníků**

###### Příkazce :

* udělení plné moci příkazníkovi k jednání s třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy, které je nedílnou součástí této smlouvy,
* poskytnout příkazníkovi při plnění činností dle této smlouvy součinnost,
* určit zaměstnance pro styk s příkazníkem a vybavit jej potřebnými pravomocemi,
* v případě potřeby umožnit ve vhodném prostoru, provedení administrativních prací, které nesnesou odkladu nebo je výhodnější provedení těchto prací na místě z důvodu dostupnosti potřebných informací,
* Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci plnění předmětu této smlouvy,
* Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy,
* Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené výši odměnu na základě daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. V. smlouvy,

###### Příkazník :

* Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v zájmu příkazce,
* Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce,
* Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení, můžou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy,
* Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost  o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá Příkazník Příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním převzal,
* Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění ze smlouvy do styku,
* Předmět plnění na základě této smlouvy podléhá ochraně autorských práv vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění,
* Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou odeslat příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit Příkazníkovi,
* Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je plná moc příkazníkovi, k jednání s třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy,
* Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032 nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
* Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly.

**V.**

**Odměna příkazníka a způsob její úhrady**

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

**58 000,00 Kč bez DPH + 12 180,00Kč DPH = 70 180,00 Kč s DPH**

**(slovy: sedmdesáttisícstoosmdesát korun českých)**

**a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.**

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.

1. Obě smluvní strany, které smlouvu uzavírají, se na smluvní výši odměny příkazníkovi dohodly a prohlašují, že s cenou souhlasí.
2. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných tří
3. měsíčních splátkách odměny. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost TDS vykonávat. Před zahájením činnosti TDS si smluvní strany stanoví výši měsíční odměny.
4. Součástí odměny jsou veškeré náklady spojené s činností příkazníka podle této smlouvy.
5. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Příkazník   
   se zavazuje uvádět pro účely bezhotovostní platby pouze účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příkazci, nejpozději však do 3 dnů, ode dne kdy skutečnost nastala. V případě porušení oznamovací povinnosti je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Příkazník souhlasí s tím, aby příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené příkazníkem se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu příkazci. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s nově určeným datem splatnosti, tak aby byla zachována určená doba splatnosti.

**Jako odběratel bude na faktuře uveden:**

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

**a jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Tato adresa je zároveň doručovací (fakturační)

1. Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, může příkazník uplatnit smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky, za každý započatý den po datu splatnosti.

**VI.**

**Doba plnění a ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy ……..**do 30.06.2022**
2. Příkazník zahájí činnost TDS následující den po dni, kdy tato příkazní smlouva uveřejněním nabude účinnosti. O účinnosti smlouvy informuje příkazce příkazníka emailem na adresu : XXXXXXXXXXXXXXX
3. Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, a to bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba se stanoví dohodou smluvních stran v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně, které je určena

doručena. Neprodleně po doručení výpovědi je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit příkazci veškerá opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku škod na straně příkazce. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2440 odst. 1 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**VII.**

**Záruka, smluvní pokuty a sankce**

1. Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy a to v následujícím rozsahu:

* Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění jeho smluvních podmínek,
* Příkazník odpovídá za vady stavby v souladu s ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Příkazník odpovídá za vady předmětu plnění jím způsobené či zaviněné po dobu platnosti a účinnost právní úpravy platné v době, kdy byly jednotlivé činnosti ukončeny v rozsahu této příkazní smlouvy.
2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Příkazce, u kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
3. Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, může příkazník uplatnit smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky, za každý započatý den po datu splatnosti.

**VIII.**

**Povinnost mlčenlivosti**

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je příkazník povinen nahradit příkazci škodu, která mu vznikla v důsledku takového porušení.

1. Příkazce prohlašuje, že nebude bez souhlasu příkazníka dále šířit dokumenty dodané příkazníkem.

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o osmi stranách v jazyce českém, z nichž po dvou vyhotoveních si ponechá příkazce, dva výtisky příkazník.
2. Doplnění a změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je subjektem povinným podle zákona  
   č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje příkazce.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
9. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
11. Smluvní strany prohlašují, že se zněním této smlouvy před jejím podpisem seznámily a souhlasí s jejím obsahem, že smlouva je určitá, srozumitelná a vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 2021 V Praze dne: 14. 5. 2021

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXX - jednatel

ředitel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Plná moc

# k Příkazní smlouvě číslo č.: 3019H1210003

**Příkazce :**

jméno: **Národní památkový ústav,**

**státní příspěvková organizace**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

Zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,

Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

uděluje tuto

### plnou moc

#### **Příkazníkovi :**

jméno (obch. název): Saffron Universe s.r.o.

sídlo: Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

č.ú.: 216824228/0600

Příkazce uděluje Příkazníkovi tuto plnou moc na základě Příkazní smlouvy č.: 3019H1210003, aby jménem Příkazce činil úkony nezbytné k zajištění výkonu činnostiTDS při přípravě a realizaci stavby  **„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“** v souladu podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy, jak vyplývá z Příkazní smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem dne :

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 2021 V Praze dne 14. 5. 2021

**Zmocnění přijímám**

……………………………………… ….………….……………

Příkazce Příkazník

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXX - jednatel

ředitel