Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27-0493920277/0100

(dále jen „objednatel“)

zastoupená:	MgA. Janem Petrem, provozním ředitelem Divadla na Orlí

a

QualiBau, s.r.o.
Starobrněnská 3
602 00 | Brno

IČ: 06440134, DIČ: CZ06440134

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, spisová značka: C102113

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-5337700267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Petrem Klemešem, jednatelem

se s ohledem na nové skutečnosti zjištěné při provádění díla, které žádná ze smluvních stran nezapříčinila, ani nemohla v době uzavření smlouvy předpokládat, dohodly dle Čl. V. odst. (4) a Čl. VI. Smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 16. 11. 2020 a vztahu z ní vzniklého takto:

- Cena díla bez DPH se na základě zhotovitelem předloženého změnového listu č. 1. ze dne 10. 5. 2021, odsouhlaseného objednatelem, snižuje z původně sjednaných 166 625,62,- Kč na 94 854,50,- Kč, tj. 114 774,- Kč vč. DPH.

- Změna díla je vymezena v příloze č. 1. tohoto dodatku.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

- Obě smluvní strany považují tuto úpravu jejich práv a povinností za spravedlivou vzhledem k nastalé změně okolností a jen na jejím základě vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky.

- Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv;

Příloha číslo 1 ZMĚNY Č. 1 smlouvy o dílo

VYMEZENÍ DÍLA

Rozpočet prací, dodávek a služeb zhotovitele za dílo „Divadlo na Orlí – oprava fasádní zdi ve vestibulu divadla“ zpracovaný zhotovitelem v rámci změny předmětu díla dle změnového listu č. 01

| Název | Počet Jedn. | Cena/jedn. | Cena Kč | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž fasádních desek | 14,3 m2 | 540,00 | 7722,00 | 9343,62 |
| Demontáž nosné podkonstrukce | 14,3 m2 | 500,00 | 7150,00 | 8651,50 |
| Dodávka sklocementových desek v bílém odstínu | 2,94 m2 | 8901,00 | 26169,00 | 31664,49 |
| Hydrofobizace – 2x Vetrofluid, včetně materiálu | 2,94 m2 | 707,00 | 2078,60 | 2515,10 |
| Montáž fasádních desek | 2,94 m2 | 730,00 | 2146,20 | 2596,90 |
| Oprava konstrukce | 14,3 m2 | 830,00 | 11869,00 | 14361,49 |
| Materiál na lepení desek | 14,3 m2 | 220,00 | 3146,00 | 3806,66 |
| Manipulace a balení desek | 2,94 m2 | 720,00 | 2116,80 | 2561,32 |
| Vrácení konstrukce na místo | 14,3 m2 | 538,00 | 7693,40 | 9309,01 |
| Přišroubování konstrukce na závitové tyče | 14,3 m2 | 323,00 | 4618,90 | 5588,87 |
| Montážní přípravky a mechanizace | 14,3 m2 | 622,00 | 8894,60 | 10762,47 |
| Zaměření | 7 hod | 250,00 | 1750,00 | 2117,50 |
| Likvidace odpadu | 1 ks | 3000,00 | 3000,00 | 3630,00 |
| Posílení uchycení konstrukce | 1 ks | 4500,00 | 4500,00 | 5445,00 |
| Doprava | 1 ks | 2000,00 | 2000,00 | 2420,00 |
| Celkem Kč | 94854,50 | 114773,93 |

V Brně dne …..…....… 2021	V Brně dne …….………. 2021

…………………………………….	 …………………………………….

Zhotovitel	Objednatel

# Text boxes

V Brně dne ……..………

…………………………………….

Zhotovitel

V Brně dne ………………

…………………………………….

Objednatel