Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003558-00 ze dne 22.3.2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Sokolovna Sušice - akustická opatření v prostoru Tradičního kloubu“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			Aveton, s.r.o.

se sídlem :			Krátkého 211/2, Praha 9, 190 00

IČO :				02436647

DIČ :				CZ02436647

zastoupený :			Ing. arch. Vít Domkář

bankovní spojení :		XXXXXXXXXX.

číslo účtu :			XXXXXXXXXX

e-mail :				domkar@aveton.cz

tel.:				XXXXXXXXXX (dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel se z důvodu situace, způsobené pandemií COVID-19, dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla v článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ uzavřené smlouvy o dílo následovně:

Zahájení fyzické realizace: 						24.5.2021

Termín dokončení realizace, tj.

předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů) :							30.6.2021

Místo plnění:	Sušice, okr. Klatovy, 342 01, prostory 1.PP sokolovny v Sušici, Tradiční kloub

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv na portálu MVČR.

2. 	Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

3. 	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5.  Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 10.5.2021 usnesením č. 303.

za zhotovitele:							za objednatele:

v Praze, dne 17.5.2021						v Sušici, dne 12.5.2021

______________________					______________________________

Ing. arch. Vít Domkář						      Bc. Petr Mottl

jednatel 							starosta města Sušice