Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	TeS, spol. s r. o. Chotěboř

IČO: 609 34 395, DIČ: CZ60934395

sídlo Zednická 558, 583 01 Chotěboř

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. C 6075

zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen prodávající -

a

na straně druhé: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen kupující -

A.

Prodávající a kupující uzavřeli dne 3.6.2020 Kupní smlouvu ohledně dodání zboží - gastrotechnologie do rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách“ (dále jen „Kupní smlouva“).

Kupní smlouva nabyla účinnosti dne 4.6.2020.

B.

S ohledem na zdržení se provádění stavby „Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách“ zejména z důvodu výskytu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a nouzových stavů vyhlašovaných Vládou České republiky umožnil kupující prodávajícímu zahájení instalace zboží až od 31.3.2021. Termín dodání zboží tedy v souladu s bodem 2.1. Kupní smlouvy končí dne 31.5.2021.

C.

V průběhu dodávání zboží se strany dohodly, že některé položky prodávající kupujícímu nedodá (tzv. méněpráce v hodnotě 26 101,50 Kč bez DPH) a současně se dohodly na dodání položek zboží, které v předmětu původní Kupní smlouvy nebyly uvedeny (tzv. vícepráce v hodnotě 21 630,- Kč bez DPH). Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

D.

Z důvodů uvedených v článku C. tohoto dodatku se strany dohodly, že Kupní smlouva se mění takto:

- v článku I. Kupní smlouvy se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Rozsah dodávaného zboží a plnění je dále upřesněn v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. zboží, které prodávající dodá nad původní rozsah předmětu smlouvy, a dále méněpráce, tj. zboží, které prodávající nedodá oproti původnímu rozsahu předmětu smlouvy.“

- stávající znění bodu 3.1. Kupní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.	Kupní cena byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí :

-	kupní cena bez DPH :	 3 263 117,50 Kč

-	DPH 15 % :	 -- Kč

-	DPH 21 % :	685 254,68 Kč

Celková kupní cena 	3 948 372,18 Kč 	včetně DPH.“

Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

E.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí kupující.

F.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.05.2021

#### Ve Svitavách dne 25.05.2021

Za prodávajícího:		Za kupujícího:

………………….………………………	………………….………………………

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatel	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

TeS, spol. s r. o. Chotěboř	starosta města Svitavy