#### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

Město Odry

se sídlem: 				Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

zastoupeno:				Ing. Liborem Helisem, starostou

IČ:					00298221

DIČ:					CZ00298221

osoba oprávněná k jednání:        	- ve věcech smluvních: Ing. Liborem Helisem, starostou

města

- ve věcech technických: Mgr. Alenou Buczkovou, vedoucí

odboru kultury a školství

bankovní spojení: 			ČS, a.s.

č. účtu:				27-1765068319/0800

tel.: 					556 768 100, 556 768 121

e-mail: 				buczkova@odry.cz

(dále jen "objednatel")

a

Hřiště hrou s. r. o.

sídlo:					Sobotecká 810, 511 01 Turnov

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550

zastoupení:				Ing. Tomáš Tomsa, jednatel

IČ:					036 73 073

DIČ: 					CZ036 73 073

bankovní spojení: 			ČSO Turnov, 268334490/0300

osoba oprávněná k jednání:		- ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Tomsa

- ve věcech technických: 	Ing. Jan Šimice

tel./fax: 				604 403 111

e-mail:					brozova@hristehrou.cz

(dále jen "zhotovitel")

- Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. jsou v souladu se skutečností a že změny uvedených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo s názvem:

„Realizace herního koutku v Zámeckém parku v Odrách“

(dále jen "dílo").

- Objednatel se zavazuje provést dílo v rozsahu vymezeném ve výrobní dokumentaci a v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy.

- Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Součástí díla je také vyhotovení výrobní dokumentace

- Dílo bude provedeno dle výrobní dokumentace zhotovitele odsouhlaseného objednatelem (tvary, barvy, materiály, rozměry, technologie) a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

- Doba a místo plnění

- Termín zahájení prací na výrobní dokumentaci:	 8.8.2016

- Termín zahájení realizačních prací: ihned po odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem.

- Termín dokončení kompletního díla: 30.09.2016.

- Místem plnění je areál Zámeckého parku v Odrách, tj. parcely: parc. č. 254/1 a 229/1 v k.ú. Odry.

- Termínem zahájení prací na výrobní dokumentaci se rozumí datum podpisu smlouvy.

- Termínem zahájení realizační prací se rozumí datum předání místa plnění.

- Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí.

- Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou takto:

cena bez DPH	:		164 347,-	Kč

DPH 15%:			34 513,-	Kč

cena celkem s DPH	:	198 860,-	Kč

- Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

- po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

- objednatel bude požadovat i provedení jiných nepředvídatelných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny objednatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Platební podmínky

- Platby za dílo budou objednatelem vůči zhotoviteli realizovány níže uvedeným způsobem:

- Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena jednou konečnou fakturou.

- Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

- Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet stavby předložený zhotovitelem. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

- Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

- Zdanitelná plnění dle této smlouvy budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92 a násl. ZDPH.

- Staveniště

- Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou budou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejích částí.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla.

- Provádění díla

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou realizaci vyžadovaných prací. V případě, že objednatel bude trvat na provedení těchto prací, pak zhotovitel neodpovídá za případné vady díla vzniklé rozhodnutím objednatele.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením ve sjednané kvalitě a době a předáním objednateli v místě jeho provedení.

- Veškeré práce musí být prováděn v úzké součinnosti s objednatelem z důvodu konání kulturních akcí v uvedené lokalitě.

- Stavební deník

- Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou stavební deník.

- Zápisy do deníku mohou provádět, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státní správy.

- Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsahy záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do dvou následujících pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko.

- Předání díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu nebo nedodělek.

- O předání díla bude sepsán zápis. Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Zhotovitel v rámci předávacího řízení doloží výchozí revizi dodaných a zabudovaných herních prvků vyhotovenou oprávněnou osobou.

- V případě výskytu vad či nedodělků na díle v době předání budou tyto uvedeny v zápise o předání. Dílo se v tomto případě považuje za řádně dokončené po odstranění všech těchto vad či nedodělků, jež byly konkrétně v zápise uvedeny.

- Záruční podmínky a vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jenž má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, s výjimkou vad způsobených protiprávním chováním jiných osob (vandalismus) či živelnou pohromou.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků a zanesením záznamu o této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí.

- Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje odstranění vady.

- Vada bude odstraněna v dohodnutém termínu, přičemž pro stanovení tohoto termínu budou respektovány nutné technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění těchto prací.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

- Nebudou-li faktury uhrazeny ve lhůtách splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zjištěných vad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Odpovědnost za škody

- Zhotovitel odpovídá za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla do doby jeho předání objednateli. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele za škodu dnem předání této části.

- Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Termín ukončení prací je sjednán jako pevný a neměnný a nezávisí na termínu zahájení prací.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na profilu zadavatele včetně všech příloh a případných dodatků.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada města Oder na své 40. schůzi dne 21.07.2016 svým usnesením č.: 10/40/2016 b).

- Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Příloha: položkový rozpočet

V Odrách dne…………………………… 					V Turnově, dne……………..

…………..………………….…					        …………..………………….…

Ing. Libor Helis						Ing. Tomáš Tomsa

starosta								jednatel